Приложение № 17

к постановление Воронежской

городской Думы

от 29.04.04г.  № 40-I

| П Л А Н |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| капитального строительства на 2004 год за счет градостроительных обременений субъектов градостроительной деятельности по договорам об условиях строительства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб |
| №№ п/п | Наименование объекта | План 2004г |  |  |  |
|  |  | Всего | Погашение задолженности на 01.01.2004г | Выполнение в 2004г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | В С Е Г О, | 62 000 | 28 183 | 33 817 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1. Проектные работы | 7 229 | 106 | 7 123 |  |
| 1 | Кадастровые работы по оформлению земельных участков | 4900 |  | 4900 |  |
| 2 | Кладбище в пос.Масловка (проектирование) | 300 |  | 300 |  |
| 3 | Канализование квартала "Песчанка" | 600 |  | 600 |  |
| 4 | Административное здание по ул. Кирова,2 | 429 | 106 | 323 |  |
| 5 | Пристройка к зданию лечебно-диагностического комплекса по ул. 20лет Октября | 1000 |  | 1000 |  |
|  | 2.Строительство муниципальных объектов | 43589 | 21056 | 22533 |  |
|  | 2.1.Коммунальное строительство | 26821 | 20053 | 6768 |  |
| 6 | ПС по ул. Радищева - III Интернационала, в том числе: | 1897 | 1479 | 418 |  |
|  | МУП "ГУКС" | 200 | 200 |  |  |
|  | ДГиЗО | 1697 | 1279 | 418 |  |
| 7 | ВПС-4 ( эстакада) | 17400 | 17400 | 0 |  |
| 8 | Переход канализационного коллектора через ул. Димитрова | 600 |  | 600 |  |
| 9 | КНС по ул. Курортная | 250 |  | 250 |  |
| 10 | Коллектор по ул. Менделеева | 1000 |  | 1000 |  |
| 11 | Мини-котельная по ул. Дорожная,44 | 2000 |  | 2000 |  |
| 12 | Мини-котельная по ул. Дорожная,26-28 | 2000 |  | 2000 |  |
| 13 | Строительство дороги ВРТТЗ | 500 |  | 500 |  |
| 14 | Выход с эстакады Северного моста (заказчик МУП "Горкомхоз") | 1119 | 1119 |  |  |
| 15 | Никольское кладбище | 55 | 55 | 0 |  |
|  | 2.2. Объекты здравоохранения | 9698 | 298 | 9400 |  |
| 16 | Пристройка к детской больнице по пер. Ботаническому | 1198 | 198 | 1000 |  |
| 17 | Поликлиника на 380 посещений по ул. Машиностроителей | 4500 | 100 | 4400 |  |
| 18 | Поликлиника на 250 пос. по ул. Тимирязева | 1000 |  | 1000 |  |
| 19 | Детская поликлиника в пос.Придонской | 3000 |  | 3000 |  |
|  | 2.3. Объекты образования | 1600 | 100 | 1500 |  |
| 20 | Школа на 33 класса по ул. Калининградской | 400 |  | 400 |  |
| 21 | Реконструкция школы № 45 по ул.9-го Января | 1200 | 100 | 1100 |  |
|  | 2.4. Прочие объекты | 5470 | 605 | 4865 |  |
| 22 | Реконструкция административного здания по ул. Кольцовская,45 | 960 |  | 960 |  |
| 23 | Автохозяйство ППС по пер. Ясному | 1500 |  | 1500 |  |
| 24 | Строительство здания ГОиЧС по ул. Платонова | 2705 | 300 | 2405 |  |
| 25 | Строительство жилой пристройки к общежитию по ул.Хользунова, 72,74 | 305 | 305 | 0 |  |
|  | 3. Развитие инфраструктуры территорий поселков и сел г. Воронежа | 4382 | 1221 | 3161 |  |
| 25 | Проектирование станции биологической очистки в пос. Краснолесный | 63 | 63 |  |  |
| 26 | Проектирование газовой котельной ДК "Ударник" пос. Масловка | 3 | 3 |  |  |
| 27 | Проектирование газовой котельной ср. школы № 96 пос. Масловка | 5 | 5 |  |  |
| 28 | Проектирование и перевод на г/т МОУ № 64 п. Боровое | 5 | 5 |  |  |
| 29 | Газопровод высокого давления к ГРП-7,ШРП-1,ГРП-8 (Процессорское поле) | 250 | 250 |  |  |
| 30 | Газификация п.Березка | 25 | 25 |  |  |
| 31 | Завершение строительства газопровода высокого давления в с.Сем.Выселки | 1000 |  | 1000 |  |
| 32 | Строительство газопровода среднего давления по ул. Заводская, Новоселов, Строителей, Донская с установкой ГРП | 101 | 101 |  |  |
| 33 | Строительство газопровода высокого давления в с.Подклетное | 500 |  | 500 |  |
| 34 | Завершение строительства газопровода среднего давления в ГМР Краснолесный | 1161 |  | 1161 |  |
| 35 | Завершение строительства газопровода высокого давления ГМР Тенистый | 500 |  | 500 |  |
| 36 | Прокладка магистрального водопровода от ВПС-12 до с.Репное | 50 | 50 |  |  |
| 37 | Строительство дороги по ул. Лохматикова и др. пос. Краснолесный | 59 | 59 |  |  |
| 38 | Асфальтирование дороги от ст.Боровое по ул. Сельская, ул. Чекистов, транспортная развязка п.Отрожка-Боровое | 100 | 100 |  |  |
| 39 | Строительство дороги по ул. села Репное | 412 | 412 |  |  |
| 40 | Строительство дороги от конечной ост. автобуса № 51 до трассы на г. Нововоронеж | 148 | 148 |  |  |
|  | 3. Объекты, финансируемые из федеральной программы (расп. администрации Воронежской обл. № 0460-р от 15.03.2004г) | 6800 | 5800 | 1000 |  |
| 41 | Чернавский мост | 6800 | 5800 | 1000 |  |

Заместитель председателя

Воронежской городской Думы                                                                       Л.В.Зенищев