- Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 20.12.2017 № 741-IV

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на период до 2020 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2020 года (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Устав городского округа город Воронеж Решение Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» Решение Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III «О Стратегическом плане социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года» |
| Заказчик и основные разработчики программы | Администрация городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Плехановская, 10 Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, пл. Ленина, 9 Управление культуры городского округа город Воронеж администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Плехановская, 18 |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в части удовлетворения потребностей в объектах социальной инфраструктуры городского округа: 1. Обеспечение качественного и доступного образования, соответствующего перспективным задачам развития общества и экономики. 2. Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Воронеж физической культуры и массового спорта. 3. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения городского округа город Воронеж. |
| Задача программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа: 1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования. 2. Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы городского округа город Воронеж в отрасли физической культуры и спорта. 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях. 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования. 3. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. 4. Количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях. 5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 6. Количество спортивных сооружений. 7. Единовременная пропускная способность объектов спорта. 8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры в соответствии с требованиями государственных стандартов, градостроительных норм и нормативов; разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2018 - 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 10 252 667,55 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет 5 276 500,38 тыс. рублей; - областной бюджет 3 123 488,84 тыс. рублей; - бюджет городского округа город Воронеж 1 852 678,33 тыс. рублей. На 2018 год объем финансирования программы составляет всего 2 778 597,75 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет 1 669 667,50 тыс. рублей; - областной бюджет 676 861,40 тыс. рублей; - бюджет городского округа город Воронеж 432 068,85 тыс. рублей. На 2019 год объем финансирования программы составляет всего 2 155 808,54 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет 576 100 тыс. рублей; - областной бюджет 1 060 718,60 тыс. рублей; - бюджет городского округа город Воронеж 518 989,94 тыс. рублей. На 2020 год объем финансирования программы составляет всего 5 318 261,26 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет 3 030 732,88 тыс. рублей; - областной бюджет 1 385 908,84 тыс. рублей; - бюджет городского округа город Воронеж 901 619,54 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2020 года, объемы софинансирования за счет областного и федерального бюджетов определяются согласно программам: Муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250; Муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238; Муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - В сфере развития образования: - повышение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях с 99,25 места до 99,75 места на 100 детей; - увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования, с 80,10 % до 80,20 %; - сохранение 100%-ной доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет; - увеличение количества дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях с 1 664 до 4 967 единиц. 2. В сфере развития физической культуры и спорта: - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 42,5 % до 43,5 %; - увеличение количества спортивных сооружений с 1 461 единицы до 1470 единиц; - увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 56 728 до 56 955 человек в смену; - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 45 % до 46 %. 3. В сфере развития культуры: - увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры с 93 % до 95 %. |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Социально-экономическое состояние городского округа город Воронеж

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития городского округа город Воронеж. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городском округе город Воронеж.

По количеству студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования, Воронеж занимает второе место в Центральном федеральном округе после Москвы, причем численность студентов, обучающихся в вузах Воронежа, превышает численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, что свидетельствует о значительном участии вузов в предоставлении образовательных услуг населению других регионов. Выпуск специалистов из высших учебных заведений систематически растет.

В 2013 году дошкольным образованием было охвачено 39 750 детей, что составляло 71,75% от численности детского населения городского округа город Воронеж от 1 года до 6 лет или 90% детского населения в возрасте от 3 до 7 лет.

В период 2013-2016 годов в городском округе город Воронеж одним из направлений деятельности в сфере дошкольного образования было решение проблемы общедоступности дошкольного образования. Важным шагом в решении данной проблемы являлись мероприятия по увеличению охвата детей  дошкольным образованием. В вышеназванный период в городском округе город Воронеж была расширена сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

Работа велась по следующим основным направлениям: возвращение помещений бывших детских садов, используемых не по назначению, в систему муниципального образования; капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских садов; развитие иных форм дошкольного образования и частных детских садов.

Обеспечение доступности дошкольного и общего образования – стратегические направления деятельности управления образования и молодежной политики. Работа проводится в рамках реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования» путем строительства новых объектов и реконструкции существующих объектов.

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» главной задачей системы дошкольного образования на ближайшую перспективу определено достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Что касается развития сферы физической культуры и спорта, то количество спортивных сооружений в городском округе в анализируемом периоде несколько увеличилось, нормативы обеспеченности населения города спортивными сооружениями в основном выполняются. Исключение составляет обеспеченность спортивными залами. В целом мощность спортивных сооружений недостаточна, состояние многих спортивных сооружений неудовлетворительно.

С 2005 года наблюдается стабильный и достаточно выраженный рост численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, а также в клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности. При этом уровень охвата учащихся общеобразовательных учреждений регулярными спортивными занятиями в детских юношеских спортивных школах и спортивных секциях учреждений дополнительного образования невысок, рост численности населения, охваченного занятиями спортом, происходит за счет спортивных организаций, находящихся в частной собственности. Необходимо увеличение численности населения, вовлечение которого в систематические занятия физической культурой и спортом происходит за счет муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

На протяжении многих десятилетий Воронеж позиционировался как крупный культурный центр Центрально-Черноземного региона. Однако современное состояние инфраструктуры культуры и искусства оснований для оптимизма не дает. Недостаток денежных средств в бюджете городского округа город Воронеж и у предприятий привел к закрытию или перепрофилированию многих из них в развлекательные учреждения. Это можно рассматривать, с одной стороны, как утрату позиций муниципалитета и предприятий в формировании культурной среды, с другой - как образование новых ниш в сфере культуры, которые занимает частный сектор.

Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений учреждений культуры, недостаточное материальное обеспечение плановых мероприятий (обновление книжного фонда библиотек, приобретение учебных пособий, учебного инвентаря, благоустройство памятников истории и культуры).

1.2. Характеристика текущего состояния сферы образования городского округа город Воронеж

Развитие муниципальной системы образования городского округа город Воронеж осуществляется в соответствии с национальной образовательной стратегией «Наша новая школа», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года.

В настоящее время в городском округе осуществляют свою деятельность 175 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 11 ведомственных и частных дошкольных учреждений, 118 муниципальных общеобразовательных организаций, 6 негосударственных общеобразовательных учреждений.

Численность детей, получающих услуги по образованию в муниципальных и частных учреждениях, составляет:

1) В дошкольных учреждениях:

- в 175 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях -  46 893 ребенка;

- в 10 дошкольных отделениях при муниципальных общеобразовательных учреждениях - 2 067 детей;

- в 11 ведомственных и частных детских садах - 944 ребенка;

2) В общеобразовательных учреждениях:

- в 118 муниципальных общеобразовательных учреждениях - общая численность на 2017-2018 учебный год - 97585 человек;

- в 6 негосударственных общеобразовательных учреждениях – 810 учащихся.

Расширение сети и увеличение мощности муниципальных детских садов способствовало снижению очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет на устройство в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - МБДОУ), увеличению доли детей данного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения, а также доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Для обеспечения потребности населения городского округа город Воронеж в развитой социальной инфраструктуре необходимо решение проблем по повышению уровня обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, а также по увеличению численности детей, получающих образовательную услугу и услугу по их содержанию в МБДОУ.

Необходимо также строительство новых и реконструкция существующих общеобразовательных школ на территории городского округа город Воронеж для обеспечения доступа к услугам общего образования на всей территории городского округа город Воронеж.

Таким образом, на территории городского округа город Воронеж имеется потребность в строительстве следующих объектов образования:

| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования |
| --- | --- |
| 1.1 | Детский сад на 220 мест по ул. Мордасовой, 2 а |
| 1.2 | Детский сад на 220 мест по ул. Вл. Невского - б. Победы |
| 1.3 | Детский сад на 220 мест по ул. Арзамасская - Ленинский пр-т |
| 1.4 | Детский сад на 120 мест по пер. Лиственный, 2б |
| 1.5 | Детский сад на 120 мест в мкр. Малышево, ул. Школьная, 52 |
| 1.6 | Детский сад на 220 мест в мкр. Тенистый, ул. Тепличная, 26д |
| 1.7 | Реконструкция структурного подразделения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 174», расположенного по ул. Летчика Колесниченко, 59 |
| 1.8 | Детский сад по ул. Артамонова на 220 мест |
| 1.9 | Детский сад на 220 мест в мкр. Подгорное, ул. Дмитрия Горина, 63 |
| 1.10 | Детский сад на 150 мест по адресу ул. Волнистая, 29В |
| 1.11 | Детский сад на 160 мест в мкр. Репное, ул. Егоровская, 53А |
| 1.12 | Детский сад в мкр. Подклетное, ул. Германа Титова, 17Б |
| 2 | Строительство детских садов за счет строительных организаций с последующим их приобретением в муниципальную собственность |
| 2.1 | Детский сад на 220 мест по ул. Шишкова, 140б, массив Олимпийский |
| 2.2 | Детский сад на 280 мест по Московскому проспекту, 142 ш |
| 2.3 | Встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест по ул. 9 Января, 243 |
| 2.4 | Встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест по ул. Краснознаменная,57 |
| 3 | Строительство муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.1 | Объект «Комплексная жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская мкр. Шилово г. Воронежа. Общеобразовательная школа на 1224 места» (завершение строительства) |
|  | Объект «Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина, 13 в г. Воронеже. Общеобразовательная школа на 1224 места» (завершение строительства) |
| 3.2 | Общеобразовательная школа на 1224 места в ж/м ул. Артамонова-Чуева |
| 3.3 | Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева, 6 |
| 3.4 | Общеобразовательная школа на 1101 учащихся по ул. Шишкова,140б г. Воронеж (массив Олимпийский) |
| 3.5 | Общеобразовательная школа на 1101 место по адресу: Московский проспект, 142ш (ж/м Ломоносова) |
| 3.6 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся в районе больницы «Электроника» |
| 3.7 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся в микрорайоне «Новый» по ул. 9 Января |
| 3.8 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся в районе ул. В. Невского – Мордасовой |
| 3.9 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся в микрорайоне Антонова-Овсеенко |
| 4 | Строительство пристроек к существующим образовательным организациям (объекты муниципальной собственности) |
| 4.1 | Пристройка к МБОУ СОШ № 46 на 440 мест, в мкр. Подгорное |
| 4.2 | Пристройка к МБОУ СОШ № 84 на 300 мест, в мкр. Тенистый, ул. Тепличная, 20б |
| 4.3 | Пристройка к МБОУ лицей № 4 (ул. Лизюкова, 87) |
| 4.4 | Пристройка к МБОУ СОШ № 77 |

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования, запланированные на территории городского округа город Воронеж, включены в муниципальную программу городского округа город Воронеж «Развитие образования».

Реализация программы в части развития инфраструктуры образования позволит достичь следующих показателей:

- повышение уровня обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях до реальной востребованности;

- увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МБДОУ, в общей численности детей данного возраста;

- сохранение 100% доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- увеличение количества дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях.

1.3. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта городского округа город Воронеж

Уровень развития физической культуры и спорта, здоровье населения в настоящее время являются актуальными факторами, влияющими на уровень развития городского округа город Воронеж.

По состоянию на 01.01.2017 года спортивная база городского округа город  Воронеж включает в себя 1451 спортивный объект различной формы собственности, из них:

- стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 2, из них муниципальных – 0;

- плоскостные спортивные сооружения – 948, из них муниципальных – 849;

- спортивные залы – 354, из них муниципальных – 250;

- лыжные базы – 2, из них муниципальных – 1;

- плавательные бассейны – 22, из них муниципальных – 9;

- крытая ледовая арена – 3, из них муниципальных – 1;

- другие спортивные сооружения – 120, из них муниципальных – 90.

На развитие в городе Воронеже спортивной инфраструктуры направляются средства из бюджетов различных уровней, в том числе в рамках областных и федеральных программ; преимущественно развитие физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджетных средств.

В 2016 году приобретен в муниципальную собственность спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Придонской.

Развивается материальная база школьного спорта.

В 2017 году завершено строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территории общеобразовательных учреждений.

В рамках реализуемой программы строительства в Воронежской области спортивных площадок «Газпром – детям» введены в эксплуатацию 18 универсальных спортивных площадок с синтетическим покрытием.

В связи с тем, что город Воронеж является городом для размещения тренировочных баз команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA-2018, ведется реконструкция двух муниципальных стадионов «Чайка» и «Локомотив».

Обеспеченность города Воронежа спортивными залами составляет 27% от федерального норматива, плоскостными сооружениями город обеспечен на 34%, бассейнами - на 6%.

Для обеспечения населения городского округа город Воронеж услугами в сфере физической культуры и спорта и создания необходимых условий для получения детьми, подростками и молодежью качественного дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта с учетом их потребностей, необходимы следующие спортивные объекты:

- 6 спортивных комплексов с плавательными бассейнами (25 м);

- 1 легкоатлетический манеж;

- 5 футбольных манежей;

- 6 Дворцов спорта (физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами);

- 4 крытых ледовых катка;

- 2 спортивно-оздоровительных комплекса (типа «Олимпик»).

Ввод в эксплуатацию новых спортивных сооружений позволит увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта городского округа город Воронеж и улучшить материально-техническую базу существующих спортивных объектов для подготовки спортсменов и занятий жителей города физической культурой по месту жительства.

В составе муниципальных спортивных сооружений рекомендуется строить и реконструировать в первую очередь менее затратные плоскостные сооружения: комплекс универсальных взаимозаменяемых спортплощадок с попеременным их использованием для летних и зимних спортивных игр, вело-роллерные дорожки с использованием их зимой в качестве лыжных прогулочных и скоростных трасс, поле для мини-футбола, каток, скалодром, веревочные дорожки, скейт-зоны.

По результатам проведенного анализа на территории городского округа город Воронеж выявлена потребность в строительстве следующих объектов физической культуры и спорта:

|  | Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений (объекты муниципальной собственности) |
| --- | --- |
| 1 | Футбольное поле с искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ №17 (мкр. Малышево, ул. Школьная,52) |
| 2 | Многофункциональная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 25 (ул. Арбатская, 38) |
| 3 | Строительство 3 спортивных площадок (ул. Переверткина, 5) |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 75 (ул. Ю. Янониса, 4) |
| 5 | Школьный стадион на территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20) |
| 6 | Школьный стадион в МБОУ Лицей «ВУВК им. А.П. Киселева» (ул. Г. Сибиряков,5) |
| 7 | Многофункциональная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 91 (ул. Черепанова, 18) |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20) |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Краснолесный |

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период до 2020 года необходимо:

- обеспечить строительство и реконструкцию объектов спорта для достижения показателей программы;

- завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку;

- создать условия для подготовки сборных команд городского округа город Воронеж для участия в иногородних соревнованиях различного уровня.

1.4. Характеристика текущего состояния сферы культуры городского округа город Воронеж

Городской округ город Воронеж обладает значительным культурным и туристским потенциалом: многочисленными объектами культурного наследия и традиционных духовных ценностей, разнообразной сетью учреждений культуры, искусства и художественного образования, квалифицированным кадровым составом специалистов творческих профессий.

Основная задача муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям, включая потребность в строительстве муниципальных учреждений культуры в строящихся жилых микрорайонах в городском округе город Воронеж, которая остается актуальной.

На территории городского округа расположены учреждения культуры различных ведомств. Федеральные, областные и ведомственные учреждения культуры сосредоточены главным образом в центральной части города. Многие из перечисленных учреждений ориентированы на область профессионального искусства (театры, филармония и т.д.).

Большое количество зданий, являющихся памятниками архитектуры, нуждается в проведении мероприятий по их сохранению и реставрации.

Всего в городском округе город Воронеж функционируют 84 муниципальных учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства (23 юридических лица), расположенных в 105 объектах (зданиях, помещениях): 18 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 48  библиотек, 17 учреждений клубного типа, 1 музей. Библиотечное обслуживание населения осуществляют 56 библиотек различных систем и ведомств.

Среди учреждений культуры на территории городского округа город Воронеж можно выделить: 1 федеральное, 5 областных образовательных учреждений культуры и искусства, 18 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 17 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей - детские школы искусств и 1 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей - детская художественная школа. Муниципальная сеть включает 47 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, и специальную городскую библиотеку искусств им. А.С. Пушкина.

Сеть учреждений культуры клубного типа включала на начало 2017 года 17 учреждений: 1 городской Дворец культуры, 16 учреждений культурно-досугового типа, объединенных в МБУК «Централизованная клубная система» городского округа город Воронеж.

В городском округе город Воронеж действуют музеи: 
3 государственных, 1 муниципальный, 1 частный, 7 музеев истории вузов, 29 музеев различной тематики в учебных заведениях.

Представляется целесообразным предусматривать в строящихся жилых микрорайонах строительство современных модельных культурно-досуговых центров, включающих в себя: библиотеку, детскую школу искусств и учреждение культурно-досугового типа.

С учетом изложенного, на территории городского округа город Воронеж представляется целесообразным строительство следующих объектов культуры:

|  | Строительство и реконструкция объектов культуры (объекты муниципальной собственности) |
| --- | --- |
| 1 | Здание Дома культуры в мкр. Краснолесный |
| 2 | Модельный культурно-досуговый центр в мкр. «Тепличный» |
| 3 | Модельный культурно-досуговый центр в жилом квартале на бывших землях ВГАУ (ул. Шишкова) |
| 4 | Модельный культурно-досуговый центр в жилых кварталах, ограниченных ул. 45 Стрелковой Дивизии – пер. Здоровья |
| 5 | Модельный культурно-досуговый центр в жилых кварталах, ограниченных Московским проспектом – ул. 45 Стрелковой Дивизии – ул. Беговая |
| 6 | Модельный культурно-досуговый центр в жилом квартале, ограниченном улицами Димитрова – Витебской – Калачеевской |
| 7 | Модельный культурно-досуговый центр в жилых кварталах, ограниченных улицами 9 Января – ул. Торпедо – ул. Гайдара – ул. Жемчужной |
| 8 | Модельный культурно-досуговый центр в жилых кварталах, прилегающих к ул. Ростовской – ул. Менделеева |
| 9 | Модельный культурно-досуговый центр в жилом квартале, ограниченном улицами Пирогова – Крымская – Конструкторов |
| 10 | Модельный культурно-досуговый центр в мкр. Шилово |

1.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

Программа реализуется в соответствии с требованиями федерального, регионального и местного законодательства:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

- Устава городского округа город Воронеж;

- решения Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II 
«Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»;

- решения Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж»;

- решения Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III 
«О Стратегическом плане социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года»;

- постановления администрации городского округа город Воронеж 
от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования»;

- постановления администрации городского округа город Воронеж 
от 20.12.2013 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановления администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие культуры».

В целом нормативно-правовая база муниципального образования городской округ город Воронеж по составу и содержанию позволяет обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры. Для ряда объектов, предусмотренных программой, утверждена необходимая градостроительная документация, позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной инфраструктуры. Имеются необходимые документы, устанавливающие параметры нового строительства. Однако, для реализации некоторых мероприятий программы потребуется разработка документации по территориальному планированию и внесение изменений в Генеральный план.

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж представлена в таблицах № 1-3 приложения к программе.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах финансирования, предусмотренного по отраслевым муниципальным программам, при условии включения объектов, строительство или реконструкция которых запланированы программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2020 года, в соответствующую муниципальную программу.

Осуществление финансирования мероприятий по строительству или реконструкции объектов образования предусмотрено в рамках Муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250.

Осуществление финансирования мероприятий по строительству или реконструкции объектов физической культуры и спорта предусмотрено в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238.

Осуществление финансирования мероприятий по строительству или реконструкции объектов культуры предусмотрено муниципальной программой городского округа город Воронеж «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237.

В соответствии с муниципальными программами «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры» на период до 2020 года на реализацию мероприятий, предусмотренных программами, выделено финансирование в объеме 10 252 667,55 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджетного финансирования:

- федеральный бюджет 5 276 500,38 тыс. рублей;

- областной бюджет 3 123 488,84 тыс. рублей;

- бюджет городского округа город Воронеж 1 852 678,33 тыс. рублей.

На 2018 год объем финансирования программы составляет всего 2 778 597,75 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджетного финансирования:

- федеральный бюджет 1 669 667,50 тыс. рублей;

- областной бюджет 676 861,40 тыс. рублей;

- бюджет городского округа город Воронеж 432 068,85 тыс. рублей.

На 2019 год объем финансирования программы составляет всего 2 155 808,54 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджетного финансирования:

- федеральный бюджет  576 100 тыс. рублей;

- областной бюджет 1 060 718,60 тыс. рублей;

- бюджет городского округа город Воронеж 518 989,94 тыс. рублей.

На 2020 год объем финансирования программы составляет всего 5 318 261,26 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджетного финансирования:

- федеральный бюджет 3 030 732,88 тыс. рублей;

- областной бюджет 1 385 908,84 тыс. рублей;

- бюджет городского округа город Воронеж 901 619,54 тыс. рублей.

В общем объеме бюджетных средств в размере 10 252 667,55 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, выделено:

- на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов образования - 10 095 046, 55 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта - 95 621,00 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры - 62 000,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

4. Целевые показатели (индикаторы) программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2020 года является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа.

Оценка программы осуществляется на основании следующих показателей (индикаторов):

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях.

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования.

3. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

4. Количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях.

5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

6. Количество спортивных сооружений.

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта.

8. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам реализации представлены в таблице № 4 приложения к программе.

5. Оценка эффективности мероприятий программы

Достижение цели и решение задач программы, а также оценка эффективности реализации программы оценивается следующими целевыми показателями (индикаторами) программы:

- В сфере образования:

1.1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, что характеризует в целом охват населения услугами дошкольного образования, количество мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет (п. 2.1.32 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р; показатель 16 из Перечня региональных показателей эффективности развития муниципальных образований Воронежской области и исполнительных органов государственной власти Воронежской области, ответственных за формирование значений показателей и осуществление мониторинга их достижения муниципальными образованиями Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 26.09.2013 № 838 «О мониторинге и оценке эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов Воронежской области»);

1.2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования, показывает фактический уровень охвата населения услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в процентах (п. 2.2.9 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р; показатель 9 из Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Воронеж и структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, ответственных за согласование, представление и достижение значений закрепленных показателей, подготовку информации для доклада главы городского округа город Воронеж о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Воронеж, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 13.05.2016 № 336-р 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Воронеж»);

1.3. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, характеризует доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет, в процентах (показатель из Указа Президента Российской Федерации
 от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»).

Данный показатель рассчитывается по формуле:

ОЧД = ЧДпдо / (ЧДпдо + ЧДоч) x 100%, где:

ОЧД - отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;

ЧДпдо - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;

ЧДоч - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

1.4. Количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях показывает количество ежегодно вводимых мест в построенных общеобразовательных организациях.

2. В сфере физической культуры и спорта:

2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в процентах (показатель 2.1.48 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 
№ 671-р);

2.2. Количество спортивных сооружений (показатель 1.33.32 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р);

2.3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, человек в смену (показатель 2.1.51 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
 от 06.05.2008 № 671-р);

2.4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в процентах.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (Уо) рассчитывается по формуле:

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%, где:

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»);

ЕПСнорм - необходимая единовременная пропускная способность, которая рассчитывается по формуле, утвержденной Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»:

ЕПСнорм = Н x С3 / (Р x З x В), где:

Н - количество населения в возрасте от 3 до 79 лет;

С3 - занятия спортом в неделю;

Р - режим работы объектов спорта в неделю;

З - средняя техническая загруженность объектов спорта;

В - время функционирования объектов спорта для обеспечения потребности указанной целевой аудитории (население от 3 до 79 лет).

3. В сфере культуры:

3.1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах.

Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг учреждений в сфере культуры и искусства и рассчитывается как отношение  количества опрошенных граждан, удовлетворенных качеством муниципальных услуг, к общему количеству опрошенных граждан по следующей формуле:

A = (D-C)/D*100

где:

A –  доля опрошенных граждан, удовлетворенных качеством муниципальных услуг, в общем количестве опрошенных учреждениями;

D – количество опрошенных граждан всего;

C – количество опрошенных граждан, давших отрицательную оценку качеству муниципальных услуг.

Опрос граждан проводится ежегодно подведомственными управлению культуры администрации городского округа город Воронеж бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с анкетами, утвержденными учреждениями.

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В связи с окончанием в 2020 году срока реализации Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 № 422-II, необходима разработка нового Генерального плана городского округа город Воронеж. Разработку необходимо осуществить в 2018 - 2019 годах.

Потребуется внесение изменений в Генеральный план в случае выявления новых, необходимых к реализации мероприятий программы, появления новых инвестиционных проектов, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю значимости отдельных мероприятий.

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

А.В.Гусев В.Ф.Ходырев

Приложение

к Программе

комплексного развития социальной

инфраструктуры городского округа

город Воронеж на период до 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица № 1

Перечень

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры в сфере образования

| № мероприятия по муниципальной программе | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По муниципальной программе «Развитие образования» Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | всего, в том числе: | 2 549 761,45 | 297 737,55 | 358 283,64 | 1 893 740,26 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 008 432,88 | 0,00 | 98 000,00 | 910 432,88 |
|  |  | областной бюджет | 763 903,34 | 122 344,20 | 152 954,30 | 488 604,84 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 777 425,23 | 175 393,35 | 107 329,34 | 494 702,54 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования | всего, в том числе: | 1 942 240,26 | 0,00 | 140 000,00 | 1 802 240,26 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 008 432,88 | 0,00 | 98 000,00 | 910 432,88 |
|  |  | областной бюджет | 529 204,84 | 0,00 | 40 600,00 | 488 604,84 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 404 602,54 | 0,00 | 1 400,00 | 403 202,54 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4. | Детский сад на 220 мест по ул. Мордасовой, 2 а | всего, в том числе: | 240 000,00 |  |  | 240 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 168 000,00 |  |  | 168 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 49 536,00 |  |  | 49 536,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 22 464,00 |  |  | 22 464,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.6. | Детский сад на 150 мест в мкр. Подклетное, ул. Красочная, 1 | всего, в том числе: | 120 648,00 | 0,00 | 0,00 | 120 648,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 83 005,82 |  |  | 83 005,82 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 37 642,18 |  |  | 37 642,18 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.7. | Детский сад на 120 мест по пер. Лиственный, 2б | всего, в том числе: | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 55 728,00 |  |  | 55 728,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 25 272,00 |  |  | 25 272,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.8. | Детский сад на 220 мест по ул. В. Невского – б. Победы | всего, в том числе: | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 168 000,00 |  |  | 168 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 49 536,00 |  |  | 49 536,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 22 464,00 |  |  | 22 464,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.9. | Детский сад на 220 мест по ул. Арзамасская – Ленинский проспект | всего, в том числе: | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 168 000,00 |  |  | 168 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 49 536,00 |  |  | 49 536,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 22 464,00 |  |  | 22 464,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.10. | Детский сад на 120 мест в мкр. Малышево, ул. Школьная, 52 | всего, в том числе: | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 91 700,00 |  |  | 91 700,00 |
|  |  | областной бюджет | 27 038,40 |  |  | 27 038,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 12 261,60 |  |  | 12 261,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.11. | Детский сад на 220 мест в мкр. Тенистый, ул. Тепличная, 26д | всего, в том числе: | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 103 200,00 |  |  | 103 200,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 46 800,00 |  |  | 46 800,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1.15 | Строительство детского сада по ул. Артамонова на 220 мест | всего, в том числе: | 240 000,00 |  | 140 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 168 000,00 |  | 98 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 61 240,00 |  | 40 600,00 | 20 640,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 10 760,00 |  | 1 400,00 | 9 360,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.1.16 | Строительство детского сада на 220 мест в мкр Подгорное, ул. Дмитрия Горина, 63 | всего, в том числе: | 197 491,26 |  |  | 197 491,26 |
|  |  | федеральный бюджет | 151 922,40 |  |  | 151 922,40 |
|  |  | областной бюджет | 31 278,00 |  |  | 31 278,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 14 290,86 |  |  | 14 290,86 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 | Строительство десткого сада на 150 мест по адресу ул. Волнистая, 29В | всего, в том числе: | 120 648,00 |  |  | 120 648,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 92 810,48 |  |  | 92 810,48 |
|  |  | областной бюджет | 19 106,62 |  |  | 19 106,62 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 8 730,90 |  |  | 8 730,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.1.18 | Строительство детского сада на 160 мест в мкр. Репное, ул. Егоровская, 53 А | всего, в том числе: | 181 453,00 | 0,00 | 0,00 | 181 453,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 181 453,00 |  |  | 181 453,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2. | Строительство детских садов строительными организациями с последующим их приобретением в муниципальную собственность | всего, в том числе: | 607 521,19 | 297 737,55 | 218 283,64 | 91 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 234 698,50 | 122 344,20 | 112 354,30 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 372 822,69 | 175 393,35 | 105 929,34 | 91 500,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.9. | Детский сад на 220 мест по ул. Шишкова, 140б, массив Олимпийский* | всего, в том числе: | 174 889,69 | 119 911,75 | 54 977,94 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 174 889,69 | 119 911,75 | 54 977,94 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2.11. | Детский сад на 280 мест по Московскому проспекту, 142 ш* | всего, в том числе: | 266 131,50 | 140 325,80 | 125 805,70 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 183 098,50 | 96 544,20 | 86 554,30 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 83 033,00 | 43 781,60 | 39 251,40 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2.12. | Встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест по ул. 9 Января, 243* | всего, в том числе: | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 91 500,00 |  |  | 91 500,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2.13. | Встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест по ул. Краснознаменная, 57 | всего, в том числе: | 75 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51 600,00 | 25 800,00 | 25 800,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 23 400,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| - - окончательная стоимость объекта будет определена в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, после ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| По муниципальной программе «Развитие образования» Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Строительство общеобразовательных организаций | всего, в том числе: | 6 815 285,10 | 2 155 239,20 | 1 547 524,90 | 3 112 521,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 757 067,50 | 1 508 667,50 | 303 100,00 | 1 945 300,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 104 053,50 | 444 841,20 | 856 164,30 | 803 048,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 954 164,10 | 201 730,50 | 388 260,60 | 364 173,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.3. | Строительство общеобразовательной школы на 1101 место по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142ш | всего, в том числе: | 866 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 433 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 606 200,00 |  | 303 100,00 | 303 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 178 742,40 |  | 89 371,20 | 89 371,20 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 81 057,60 |  | 40 528,80 | 40 528,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.4. | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в районе больницы «Электроника»** | всего, в том числе: | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 336 000,00 |  |  | 336 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 99 072,00 |  |  | 99 072,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 44 928,00 |  |  | 44 928,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.5. | Строительство начальной общеобразовательной школы на 350 учащихся в микрорайоне Плехановская - Донбасская** | всего, в том числе: | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 298 200,00 |  |  | 298 200,00 |
|  |  | областной бюджет | 87 926,40 |  |  | 87 926,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 39 873,60 |  |  | 39 873,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.6. | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне Антонова-Овсеенко** | всего, в том числе: | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 336 000,00 |  |  | 336 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 99 072,00 |  |  | 99 072,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 44 928,00 |  |  | 44 928,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.7. | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в районе ул. В. Невского - Мордасовой** | всего, в том числе: | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 336 000,00 |  |  | 336 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 99 072,00 |  |  | 99 072,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 44 928,00 |  |  | 44 928,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.8. | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне «Новый» по ул. 9 Января** | всего, в том числе: | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 336 000,00 |  |  | 336 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 99 072,00 |  |  | 99 072,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 44 928,00 |  |  | 44 928,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.10. | Строительство общеобразовательной школы на 1101 учащегося по адресу: г. Воронеж, массив Олимпийский, 14 | всего, в том числе: | 753 293,00 | 357 142,80 | 301 876,20 | 94 274,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 346 265,50 | 73 714,20 | 207 690,80 | 64 860,50 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 157 027,50 | 33 428,60 | 94 185,40 | 29 413,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.11 | Строительство объекта «Комплексная жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская мкр. Шилово г. Воронежа. Общеобразовательная школа на 1224 мест» | всего, в том числе: | 512 382,20 | 512 382,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 358 667,50 | 358 667,50 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 105 755,70 | 105 755,70 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 47 959,00 | 47 959,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.12 | строительство общеобразовательной школы на 1224 места в ж/м ул. Артамонова-Чуева | всего, в том числе: | 829 727,90 | 357 142,80 | 363 673,30 | 108 911,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 398 852,70 | 73 714,20 | 250 207,20 | 74 931,30 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 180 875,20 | 33 428,60 | 113 466,10 | 33 980,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.13 | Строительство общеобразовательной школы на 1101 место по ул. Ф. Тютчева, 6 | всего, в том числе: | 847 116,50 | 357 142,80 | 359 638,50 | 130 335,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 410 816,10 | 73 714,20 | 247 431,30 | 89 670,60 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 186 300,40 | 33 428,60 | 112 207,20 | 40 664,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1.14 | Строительство объекта "Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина, 13 в г. Воронеже. Общеобразовательная школа на 1224 места" | всего, в том числе: | 660 765,50 | 571 428,60 | 89 336,90 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 179 406,70 | 117 942,90 | 61 463,80 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 81 358,80 | 53 485,70 | 27 873,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.2. | Строительство пристроек к существующим образовательным организациям | всего, в том числе: | 730 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 511 000,00 | 161 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 150 672,00 | 47 472,00 | 51 600,00 | 51 600,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 68 328,00 | 21 528,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 84 (мкр. Тенистый) | всего, в том числе: | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 161 000,00 | 161 000,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 47 472,00 | 47 472,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 21 528,00 | 21 528,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.2.4 | Строительство пристройки к МБОУ СОШ № 46 (мкр. Подгорное) | всего, в том числе: | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 175 000,00 |  | 175 000,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 51 600,00 |  | 51 600,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 23 400,00 |  | 23 400,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.2.5 | Строительство пристройки к МБОУ лицей № 4 (ул. Лизюкова, 87) | всего, в том числе: | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 175 000,00 |  |  | 175 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 51 600,00 |  |  | 51 600,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 23 400,00 |  |  | 23 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| **Переходящий объект капитального строительства. Ввод объекта запланирован после окончания реализации программы. |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Перечень

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта

| № п/п мероприятия | Наименование мероприятия, объекта | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 95 621,00 | 95 621,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 62 204,00 | 62 204,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 33 417,00 | 33 417,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ № 17 (мкр. Малышево, ул. Школьная, 52) | всего, в том числе | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 5 210,00 | 5 210,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Стрительство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 25 (ул. Арбатская, 38) | всего, в том числе | 8 450,00 | 8 450,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 814,00 | 5 814,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 2 636,00 | 2 636,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Строительство 3 спортивных площадок (ул. Переверткина, 5) | всего, в том числе | 15 464,00 | 15 464,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10 640,00 | 10 640,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 4 824,00 | 4 824,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Краснолесный | всего, в том числе | 66 497,00 | 66 497,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 45 750,00 | 45 750,00 |  |  |
|  |  | бюджет городского округа | 20 747,00 | 20 747,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица № 3

Перечень

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По муниципальной программе «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж: - проектирование и строительство здания Дома культуры в микрорайоне Краснолесный | всего, в том числе | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 42 656,00 |  |  | 42 656,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 19 344,00 |  |  | 19 344,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |

Таблица № 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |

| - 1 | - 2 |  |  | - 3 | - 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях |  |  | 2.1.32 | количество мест на 100 детей в возрасте 3 - 7 лет | 99,25 | 99,50 | 99,75 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей 5 - 6 лет, обучающихся по основным программам начального общего образования |  |  | 2.2.9 | % | 80,10 | 80,13 | 80,20 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество дополнительно введенных мест в строящихся общеобразовательных организациях |  |  |  | ед. | 1664 | 1664 | 4967 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | 2.1.48 | % | 42,5 | 43 | 43,5 |
| 2. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского округа город Воронеж» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество спортивных сооружений |  | 1.33.32 | единиц | 1 461 | 1 463 | 1 470 |
| 2.2 |  | Единовременная пропускная способность объектов спорта |  | 2.1.51 | человек в смену | 56 728 | 56 793 | 56 955 |
| 2.3 |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | - | % | 45 | 45,5 | 46 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры |  | % | 93,0 | 93,0 | 95,0 |