5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на 2025 - 2045 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной          инфраструктуры городского округа город Воронеж

1. Образование

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | 280 | Мест | - | 280 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178», пер. Балтийский, 76 (включая ПИР) | 30 | Мест | 30 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | 120 | Мест | - | - | - | - | - | 120 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 120 мест, пер. Лиственный, г.Воронеж | 120 | Мест | - | - | - | - | - | 120 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 150 мест, по ул. Волнистая, 29В, г. Воронеж | 150 | Мест | - | - | - | - | - | 150 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | 310 | Мест | - | - | - | - | - | 310 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 220 мест, ул. Ленинградская, г. Воронеж | 220 | Мест | - | - | - | - | 220 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 280 мест, ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | 280 | Мест | - | - | - | - | - | 280 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | 210 | Мест | - | - | - | - | - | 210 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | 220 | Мест | - | - | - | - | - | 220 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | 250 | Мест | - | - | - | - | - | 250 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже | 200 | Мест | - | - | - | - | - | 200 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24», бул. Олимпийский, д. 8, г. Воронеж | 140 | Мест | - | - | - | - | - | 140 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест, ул. Загоровского - ул. Шишкова, 140б, участок №29, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 160 мест по ул. Жемчужная, г. Воронеж | 160 | Мест | - | - | - | - | - | 160 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 260 мест по ул. 45 Стрелковой дивизии, г. Воронеж | 260 | Мест | - | - | - | - | - | 260 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 102» | 150 | Мест | - | - | - | - | - | 150 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест на территории МБОУ СОШ № 46 (ул. Дмитрия Горина,61 мкр. Подгорное) | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина в г. Воронеж (ЖК «Озерки») (выкуп) | 250 | Мест | - | - | - | - | 250 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (выкуп) | 600 | Мест | - | 600 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, Московский проспект, дом 189/3, помещение 1 - выкуп | 140 | Мест | - | - | - | 140 | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенное ДОО на 100 мест участок 13.3 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул.Шишкова,140,Б, уч.3 (выкуп) | 100 | Мест | - | - | - | - | 100 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенная детская дошкольная образовательная организация на 200 мест в жилом доме поз. 7. Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, город Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3.Урбан блок 6,7 (выкуп) | 200 | Мест | - | - | - | 200 | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская-Ленинский пр.) в г. Воронеже | 2000 | Мест | - | - | - | - | 2000 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа ЖК «Задонье», «Гринпарк» на 1224 места в г. Воронеже | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 2000 | Мест | - | - | - | - | - | 2000 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей,в г. Воронеже (включая ПИР) | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, 219А, В, участок № 20, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г. Воронеже | 2000 | Мест | - | 2000 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место по ул. 45 Стрелковой дивизии, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ лицей № 4 по ул. Генерала Лизюкова, 87 | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 95 по ул. Владимира Невского, 42 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | 432 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ лицею № 3 по ул. Переверткина, 25 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | 432 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция МБОУ СОШ № 45 по ул. 9 Января, 46, г. Воронеж | 661 | Мест | 661 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 84 со школьным стадионом в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ «Лицей «МОК № 2» по ул. Шендрикова, 7 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 24 по адресу: ул. Генерала Лохматикова, 43 в г. Воронеже | 325 | занимающихся/смена | - | - | - | - | - | 325 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 97 по ул. Новосибирская, 49 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | 432 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 47 по ул. Беговая,2, в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 62 по ул. Березовая Роща,32 | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеже (ЖК «Каштановый») | 1500 | Мест | 1500 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках договора о комплексном развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023 . Детский сад на 180 мест. | 180 | Мест | - | - | - | - | - | 180 | В рамках договора от 26.01.2023 № 1-КРТ |
|  | Комплексное развитие территории жилой за-стройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках договора о развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | Мест | - | - | - | - | - | 80 | В рамках договора от 26.01.2023 № 1-КРТ |
|  | Реконструкция МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» (по ул. Моисеева, 27) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция «Детский сад компенсирующего вида № 2» ( по ул. Ленинградская, 36б) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |

- Физическая культура и массовый спорт

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 – 2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр, г. Воронеж, наб. Петровская (включая ПИР) | ЕПС - 56 | чел/см | 56 |  |  |  |  |  | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ N 4 (б-р Пионеров, 14) в г. Воронеже | ЕПС-50 | чел./см. | 50 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в рп Шилово города Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-48 | чел./см. | 48 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивного зала бокса на территории МБУ СШОР N 4 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29) | ЕПС- 46 | чел./см. | 46 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ N 74 (ул. Переверткина, 34) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | 50 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ N 95 им. Героя России Крынина А.Э. (ул. Владимира Невского, 42) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ N 85 им. Героя России Филипова Р.Н. (ул. Маршала Жукова, 2) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ N 47 (ул. Беговая, 2) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | 50 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ N 3 в г. Воронеже (пер. Гвардейский, 50) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Стадион с беговыми дорожками и освещением в мкр. Песчанка г. Воронежа | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 9 января, 233/43 | ЕПС- 50 | чел./см. | - | - | - | - | 50 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Стадион с беговыми дорожками и освещением в мкр. Краснолесный г. Воронежа | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 61» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/4) | ЕПС-30 | чел./см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ «Лицей № 65» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Матросова, 2а) | ЕПС-30 | чел./см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 34» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Чапаева, 115). | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Володарского, 41) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории «МБОУ СОШ № 20» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Ломоносова, 96) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 9» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 69) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 5» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ленина, 88) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в детском лагере отдыха (далее – ДЛО) «Голубой экран» (г. Воронеж, пр-кт Дачный, 162) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 44) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» (г. Воронеж, Лесной массив, 3) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в ДЛО «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1) | ЕПС-68 . | чел./см. | - | - | - | - | - | 68 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Харьковская – пер. Эстонский) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Полянка – Чекистов – Луганская) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Репное (г. Воронеж, ул. Тиханкина) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Княжеская, 2) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Церковная, 3-5 | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 75» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 4) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 67» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Циолковского, 5) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 46» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61 ) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 62» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Березовая роща, 32) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 70» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 34) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 36» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Воронеж, ул. Егоровская, 53/1 (включая ПИР) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия № 10» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Хользунова, 70) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 71» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 58а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 51» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Загородная, 66) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 44» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, пер. Острогожский, 1а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 1» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 75) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | - | 160 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного манежа на стадионе «Чайка» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 92» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 14) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного манежа на территории «МБУДО СШ № 15» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 6» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 120) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 93» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Хользунова, 106) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 30» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Туполева, 20) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 12» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 93) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа на территории МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» (г. Воронеж, ул. Паровозная, 62) | ЕПС- 30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 63 (г. Воронеж, ул. Пирогова, 21) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБУДО СШОР № 25 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 5) | ЕПС-40 | чел./см. |  |  |  |  |  | 40 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в мкр. Никольское | ЕПС-48 | чел/см. | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 90 (г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 12) (включаая ПИР) | ЕПС -50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивной площадки и спортивного комплекса на территории МБОУ гимназии № 5 (г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4) (включая ПИР). | ЕПС -70 | чел/см. | - | - | - | - | - | 70 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство спортивной площадки с тренажерами в МБОУ ВСОШ № 14 (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 3) | ЕПС -15 | чел./см. | - | - | - | - | - | 15 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивного комплекса (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 250 | ЕПС -50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с хоккейной коробкой на территории «МБОУ СОШ № 4» (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14) | ЕПС -30 | чел/см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 10 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Глинки, 19) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Солнечный (г. Воронеж, ул. Солнечная, 7з) | ЕПС – 20 | чел/см | - | - | - | - | - | 20 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 47» (г. Воронеж, ул. Беговая, 2) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Реконструкция спортивной базы «МБУДО СШОР № 18» (футбольное поле и многофункциональная спортивная площадка) (г. Воронеж, ул. Лагерная, 8) | ЕПС – 48 | чел/см | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Реконструкция спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 79 (г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 26) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Реконструкция спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 43 (г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 26). | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-64 | чел./см. | - | - | 64 | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Центральный стадион ФК "Факел" по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17 (включая ПИР) | ЕПС-108 | чел./см. | - | - | 108 | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство спортивного комплекса водных видов спорта, г. Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-72 | чел./см. | - | - | - | - | - | 72 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Реконструкция СК «Олимпик» г. Воронеж, ул. Московский проспект, 150, (включая ПИР) | ЕПС-512 | чел./см. | - | - | - | - | - | 512 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Модульный спортивный зал (г. Воронеж) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом | ЕПС-260 | чел./см. | - | - | - | - | 260 | - | Инвестор |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | 30 | - | Инвестор |
|  | Строительство ледового катка | ЕПС-80 | чел./см. | - | - | - | 80 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж, ул. Переверткина, 7/1) | ЕПС-28 | чел./см. | 28 | - | - | - | - | - | Инвестор |
|  | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | 28 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство спортивного комплекса | ЕПС- 260 | чел./см | - | - | - | - | - | 260 | Инвестор |
|  | Строительство легкоатлетического манежа (г. Воронеж) | ЕПС-40 | чел./см. | - | - | - | - | - | 40 | Инвестор |

- Культура

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проектирование и строительство здания клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный, г. Воронеж | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 2. | Строительство объекта "Детская школа искусств" на 1400 мест по Московскому проспекту в г. Воронеж (включая ПИР) | 1400 | Мест | - | - | - | 1400 | - | - | Управление культуры |
| 3. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в жилых кварталах, ограниченных ул. 45 стрелковой дивизии – пер. Здоровья | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 4. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Тепличный» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 5. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Никольское» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 6. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Репное» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 7. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Шилово» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 8. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. 45 стрелковой дивизии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 9. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Минская – ул. Остужева – ул. Урывского | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 10. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Волгоградская –ул. Циолковского – ул. Ильюшина | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 11. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Артамонова –ул. Маршала Одинцова – пер. Прибрежный | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 12. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Ворошилова –ул. Летчика Колесниченко – ул. 121 стрелковой дивизии | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 13. | ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского (реставрация «Дома губернатора», Революции пр-кт, 22) | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |
| 14. | Строительство дома анимации Воронежской области, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 3 (включая ПИР) | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |
| 15. | Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" (включая ПИР) | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |

4. Здравоохранение

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 – 2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеж (включая ПИР) | 10 | коек | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  |  | 50 | пос. в смену |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом (включая ПИР) | 15 | бригад | Ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Поликлиника в Железнодорожном районе (мкр. «Лазурный») городского округа г. Воронежа (включая ПИР) | 500 | пос. в смену | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство поликлиники по адресу: г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2г (включая ПИР) | 350 | пос. в смену | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Поликлинический комплекс с инфраструктурой для КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.С. Похвистневой» (включая ПИР) | 400 | пос. в смену | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного корпуса психоневрологического диспансера (включая ПИР) | 410 | коек | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство областного наркологического Диспансера со стационаром (Ростовская ул., 30) | 160 | коек | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Ленинском районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | 10 | бригад | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство поликлиники на 300 пос/смену в Ленинском районе г. Воронежа | 500 | пос. в смену | - | - | - | - | Ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Здание аптеки БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР) | 1 | объект | Ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская поликлиника № 22» Поликлиника (включая ПИР) | 300 | пос. в смену | Ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО "ВГКБСМП № 10" (включая ПИР) | 1 | объект | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО "ВГКБСМП № 8" (включая ПИР) | 1 | объект | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство женской консультации БУЗВО «Воронежская городская клиническая больница № 5» (включая ПИР) | 120 | пос. в смену | - | - | - | - | Ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Детская поликлиника БУЗВО «ВГКП № 3» на 150 пос/смену (включая ПИР) | 150 | пос. в смену | - | - | - | - | Ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство поликлиники по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова- Обручева на 300 пос/ смену (включая ПИР) | 500 | пос. в смену | - | - | - | - | Ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ОДКБ № 2» (включая ПИР) | 1 | объект | - | - | - | - | Ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Реконструкция приёмного отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница № 1», г. Воронеж, Московский пр-т, 151 (включая ПИР) | 1 | объект | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Реконструкция приемного отделения БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1» (включая ПИР) | 1 | объект | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Реконструкция здания для клинико-диагностической лаборатории БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница» в г. Воронеж (включая ПИР) | 38000 | исследований в год | - | Ввод |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Отделение радионуклидной терапии и диагностики БУЗ ВО «ВОНКОЦ» расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Каляева, д.19 | 12 | коек | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Пищеблок с обеденным залом БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Сосновая, 17 | 1 | объект | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |

Глава городского округа                                         Председатель Воронежской
город Воронеж                                                   городской Думы

С.А. Петрин                                                                                                                                В.Ф. Ходырев