от 14.08.2024 № 1052-V

О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 12.04.2023 № 719-V «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы»

В целях уточнения объемов финансирования Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы Воронежская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 12.04.2023 № 719-V «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы:

1.1.1. Позицию «Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Система образования. 1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет: - до 2026 года – 78,4%; - до 2041 года – 83,0%. 1.2. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования: - до 2026 года – 100%; - до 2041 года – 100%. 1.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: - до 2026 года – 18,6%; - до 2041 года – 18,1%. 2. Система здравоохранения. 2.1. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций: - до 2026 года – 60,5%; - до 2041 года – 65,0%. 2.2. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, требующих капитального ремонта: - до 2026 года – 3,5%; - до 2041 года – 3,0%. 3. Физическая культура и спорт. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта: - до 2026 года –70,2%; - до 2041 года – 80,0%. 4. Культура. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства: - до 2026 года – 2 ед.; - до 2041 года – 14 ед. |
| --- | --- |

».

1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 79 569 129,67 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области образования, составляет 43 384 351,41 тыс. рублей, в том числе: - 2022 год – 3 928 610,66 тыс. рублей; - 2023 год – 7 405 195,92 тыс. рублей; - 2024 год – 4 011 470,58 тыс. рублей; - 2025 год – 4 374 544,40 тыс. рублей; - 2026 год – 3 264 414,20 тыс. рублей; - 2027 – 2041 годы – 20 400 115,65 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта, составляет 8 777 579,20 тыс. рублей, в том числе: - 2022 год – 1 199 664,90 тыс. рублей; - 2023 год – 1 663 424,20 тыс. рублей; - 2024 год – 1 892 834,10 тыс. рублей; - 2025 год – 1 263 836,60 тыс. рублей; - 2026 год – 1 116 516,00 тыс. рублей; - 2027 – 2041 годы – 1 641 303,40 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области культуры, составляет 2 920 584,40 тыс. рублей, в том числе: - 2022 год – 114 979,10 тыс. рублей; - 2023 год – 295 320,10 тыс. рублей; - 2024 год – 166 046,00 тыс. рублей; - 2025 год – 0,00 тыс. рублей; - 2026 год – 0,00 тыс. рублей; - 2027 – 2041 годы – 2 344 239,20 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области здравоохранения, составляет 24 486 614,66 тыс. рублей, в том числе: - 2022 год – 4 671 131,40 тыс. рублей; - 2023 год – 4 306 288,80 тыс. рублей; - 2024 год – 2 387 320,80 тыс. рублей; - 2025 год – 1 087 769,20 тыс. рублей; - 2026 год – 760 476,10 тыс. рублей; - 2027 – 2041 годы – 11 273 628,36 тыс. рублей. Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению с учетом утвержденных бюджетов и доведенных лимитов, изменений прогнозных индексов, стоимости объектов по результатам экспертизы проектов |
| --- | --- |

».

1.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, с 82,5% до 83,00%. Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 20,5% до 18,1%. Увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций с 48,1% до 65,0%. Уменьшение доли зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, требующих капитального ремонта, с 4,7% до 3,0%. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 63,7% до 80,0%. Увеличение количества созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства на 14 ед. |
| --- | --- |

».

1.2. В абзаце втором пункта 22 Раздела III цифры «65 733 363,31» заменить цифрами «79 569 129,67».

1.3. Приложение № 1 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

1. Образование

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2041 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (включая ПИР) | 600 | Мест | - | - | - | 600 | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | 280 | Мест | - | - | - | - | - | 280 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Репное городского округа город Воронеж (включая ПИР) | 280 | Мест | 280 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178», пер. Балтийский, 76 (включая ПИР) | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | 120 | Мест | - | - | - | - | - | 120 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 120 мест, пер. Лиственный, г. Воронеж | 120 | Мест | - | - | - | - | - | 120 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 150 мест, по ул. Волнистая, 29В, г. Воронеж | 150 | Мест | - | - | - | - | - | 150 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | 310 | Мест | - | - | - | - | - | 310 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 220 мест, ул. Ленинградская, г. Воронеж | 220 | Мест | - | - | - | - | - | 220 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 280 мест, ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | 280 | Мест | - | - | - | - | - | 280 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | 210 | Мест | - | - | - | - | - | 210 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | 220 | Мест | - | - | - | - | - | 220 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | 250 | Мест | - | - | - | - | - | 250 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже | 200 | Мест | - | - | - | - | - | 200 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24», бул. Олимпийский, д. 8, г. Воронеж | 140 | Мест | - | - | - | - | - | 140 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, Московский проспект, дом 189/3, помещение 1 - выкуп | 140 | Мест | - | - | - | - | - | 140 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина в г. Воронеж (ЖК «Озерки») (выкуп) | 250 | Мест | - | - | - | - | 250 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенное ДОО на 100 мест участок 13.3 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140Б, уч. 3 (выкуп) | 100 | Мест | - | - | - | - | - | 100 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенное ДОО на 125 мест участок 12.1 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова,140Б, уч. 3 (выкуп) | 125 | Мест | - | - | - | - | - | 125 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенный детский сад по адресу: г. Воронеж, жилая застройка, ограниченная улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова (выкуп) | 100 | Мест | - | - | - | - | - | 100 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенный детский сад: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица 9 Января, дом 68/1 корпус 2, помещение 1/1 | 100 | Мест | - | 100 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская -Ленинский пр.) в г. Воронеже | 2000 | Мест | - | - | - | - | - | 2000 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа ЖК «Задонье», «Гринпарк» на 1224 места в г. Воронеже | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 2000 | Мест | - | - | - | - | - | 2000 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, в г. Воронеже (включая ПИР) | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, 219А, В, участок № 20, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г. Воронеже | 2000 | Мест | - | - | - | - | 2000 |  | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ лицей № 4 по ул. Генерала Лизюкова, 87 | 432 | Мест | - | - | - | - |  | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 77 по пер. Звездный, 2 (Масловка) | 370 | Мест | - | 370 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 95 по ул. Владимира Невского, 42 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ лицею № 3 по ул. Переверткина, 25 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция МБОУ СОШ № 45 по ул. 9 Января, 46, г. Воронеж | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 84 со школьным стадионом в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ «Лицей «МОК № 2» по ул. Шендрикова, 7 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 24 по адресу: ул. Генерала Лохматикова, 43 в г. Воронеже | 325 | занимающихся/смена | - | - | - | - | - | 325 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 97 по ул. Новосибирская, 49 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте, г. Воронеж (включая ПИР) | 2860 | Мест | - | 2860 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1500 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | 1500 | Мест | - | 1500 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1600 мест по ул. Домостроителей, 30а | 1600 | Мест | - | 1600 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеже (ЖК »Каштановый») | 1500 | Мест | - | - | - | 1500 | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1575 мест по ул. Шишкова – ул. Загоровского в г. Воронеже | 1575 | Мест | - | - | 1575 | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках договора о комплексном развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Детский сад на 180 мест | 180 | Мест | - | - | - | - | - | 180 | В рамках договора от 26.01.2023 № 1-КРТ |
|  | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках договора о развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | Мест | - | - | - | - | - | 80 | В рамках договора от 26.01.2023 № 1-КРТ |
|  | Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест по ул. Ленинградская в рамках МЧП | 80 | Мест | - | - | - | 80 | - | - | В рамках МЧП (частный оператор) |
|  | Реконструкция МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» (по ул. Моисеева, 27) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция «Детский сад компенсирующего вида № 2» ( по ул. Ленинградская, 36б) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция МБОУ СОШ № 98 (по ул. 9 Января, д. 290) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия», г. Воронеж (включая ПИР) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Министерство образования Воронежской области |
|  | Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (включая ПИР) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Министерство образования Воронежской области |

2. Физическая культура и массовый спорт

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 – 2041 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центров развития внешкольного спорта на территории МБОУ СОШ № 83 | ЕПС – 160 | чел./см. | 160 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство «умной» спортивной площадки на территории МБОУ гимназия № 2 (г. Воронеж, пр-кт Московский, 121) | ЕПС – 115 | чел./см. | 115 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного поля в мкр. Никольское (г. Воронеж, ул. Дубянского, 39) | ЕПС – 28 | чел./см. | - | - | 28 | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 4 (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14) | ЕПС-48 | чел./см. | - | - | - | 48 | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 74 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 34) | ЕПС-48 | чел./см. | - | - | - | - | 48 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство зала бокса на территории МБУДО СШОР № 4 (г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29) | ЕПС- 60 | чел./см. | - | - | - | - | 60 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Шилово города Воронежа | ЕПС-64 | чел./см. | - | - | - | 64 | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр г. Воронеж, наб. Петровская) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | 30 | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 61» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/4) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ «Лицей № 65» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Матросова, 2а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 34» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Чапаева, 115) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Володарского, 41) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории «МБОУ СОШ № 20» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Ломоносова, 96) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 9» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 69) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 5» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ленина, 88) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в детском лагере отдыха (далее – ДЛО) «Голубой экран» (г. Воронеж, пр-кт Дачный, 162) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 44) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» (г. Воронеж, Лесной массив, 3) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в ДЛО «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1) | ЕПС-68 | чел./см. | - | - | - | - | - | 68 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Харьковская – пер. Эстонский) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Полянка – Чекистов – Луганская) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Репное (г. Воронеж, ул. Тиханкина) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Княжеская, 2) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Церковная, 3-5 | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 75» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 4) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 67» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Циолковского, 5) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 46» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 74» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Переверткина, 74) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 62» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Березовая роща, 32) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 47» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 2) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 70» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 34) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 36» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 85 им. Героя России Филипова Р.Н.» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 2) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | - | 160 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Воронеж, ул. Егоровская, 53/1 (включая ПИР) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия № 10» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Хользунова, 70) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 71» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 58а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 51» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Загородная, 66) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 44» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, пер. Острогожский, 1а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 1» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 75) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | - | 160 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного манежа на стадионе «Чайка» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 92» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 14) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного манежа на территории «МБУДО СШ № 15» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 6» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 120) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 93» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Хользунова, 106) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 30» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Туполева, 20) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. 9 Января, 233/43) | ЕПС -48 | чел./см. | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 3» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, пер. Гвардейский, 50) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 12» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 93) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа на территории МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» (г. Воронеж, ул. Паровозная, 62) | ЕПС- 120 | чел./см. | - | - | - | - | - | 120 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 63 (г. Воронеж, ул. Пирогова, 21) | ЕПС-20 | чел./см. | - | - | - | - | - | 20 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 95» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 42) | ЕПС-160 | чел./см. |  |  |  |  |  | 160 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБУДО СШОР № 25 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 5) | ЕПС-30 | чел./см. |  |  |  |  |  | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в мкр. Никольское | ЕПС-64 | чел/см. | - | - | - | - | - | 64 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Песчановка | ЕПС -48 | чел./см. | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 90 (г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 12) (включая ПИР) | ЕПС -48 | чел./см. | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивной площадки и спортивного комплекса на территории МБОУ гимназии № 5 (г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4) (включая ПИР) | ЕПС -68 | чел/см. | - | - | - | - | - | 68 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство спортивной площадки с тренажерами в МБОУ ВСОШ № 14 (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 3) | ЕПС -48 | чел./см. | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивного комплекса (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 250 | ЕПС -60 | чел./см. | - | - | - | - | - | 60 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного поля в мкр. Краснолесный (включая ПИР) | ЕПС -28 | чел/см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 10 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Глинки, 19) | ЕПС – 20 | чел/см | - | - | - | - | - | 20 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Солнечный (г. Воронеж, ул. Солнечная, 7з) | ЕПС – 20 | чел/см | - | - | - | - | - | 20 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с хоккейной коробкой на территории МБОУ СОШ № 4 (включая ПИР) (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | 30 | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство стрелкового комплекса в г. Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-32 | чел./см. | - | 32 | - | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Реконструкция стадиона АО СК «Факел», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а (включая ПИР) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | 160 | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-64 | чел./см. | - | - | - | - | 64 | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Реконструкция Центрального стадиона профсоюзов «Труд», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17 (включая ПИР) | ЕПС-108 | чел./см. | - | - | - | - | 108 | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство футбольного манежа в г. Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-112 | чел./см. | - | - | 112 | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство спортивного комплекса с борцовским залом в г. Воронеже (включая ПИР) | ЕПС-109 | чел./см. | - | 109 | - | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство спортивного комплекса водных видов спорта, г. Воронеж (включая ПИР) | ЕПС-72 | чел./см. | - | - | - | - | - | 72 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Реконструкция СК «Олимпик» г. Воронеж, ул. Московский проспект, 150, (включая ПИР) | ЕПС-512 | чел./см. | - | - | - | - | - | 512 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Модульный спортивный зал (г. Воронеж) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом | ЕПС-260 | чел./см. | - | - | - | - | 260 | - | Инвестор |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | 30 | - | Инвестор |
|  | Строительство ледового катка | ЕПС-80 | чел./см. | - | - | - | 80 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж, ул. Переверткина, 7/1) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | 28 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | 28 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство спортивного комплекса | ЕПС- 260 | чел./см | - | - | - | - | - | 260 | Инвестор |
|  | Строительство легкоатлетического манежа (г. Воронеж) | ЕПС-40 | чел./см. | - | - | - | - | - | 40 | Инвестор |

3. Культура

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 – 2041 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство объекта культуры «Музей Воздушно десантных войск» в г. Воронеже по адресу: ул. Генерала Лизюкова, 42в, включая ПИР | Единомоментная емкость экспозиции (оптимальная) 80 | Человек | - | - | 80 | - | - | - | Управление культуры |
| 2. | Проектирование и строительство здания клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный, г. Воронеж | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 3. | Проектирование и строительство детской школы искусств на 1400 мест с филиалом библиотеки ЦБС (Яблоневые сады) | 1400 | Мест | - | - | - | - | - | 1400 | Управление культуры |
| 4. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в жилых кварталах, ограниченных ул. 45 стрелковой дивизии – пер. Здоровья | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 5. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Тепличный» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 6. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Никольское» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 7. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Репное» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 8. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Шилово» | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 9. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. 45 стрелковой дивизии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 10. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Минская – ул. Остужева – ул. Урывского | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 11. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Волгоградская – ул. Циолковского – ул. Ильюшина | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 12. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Артамонова – ул. Маршала Одинцова – пер. Прибрежный | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 13. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Ворошилова – ул. Летчика Колесниченко – ул. 121 стрелковой дивизии | Не менее 248 | Мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 14. | ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского (реставрация «Дома губернатора», Революции пр-кт, 22) | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |

4. Здравоохранение

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение, объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 – 2041 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеж (включая ПИР) | 10 | коек | - | - |  | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  |  | 50 | пос. в смену |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом (включая ПИР) | 15 | бригад | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 3. | Поликлиника в Железнодорожном районе (мкр. «Лазурный») городского округа г. Воронежа (включая ПИР) | 500 | пос. в смену | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 4. | Строительство поликлиники по адресу: г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2г (включая ПИР) | 350 | пос. в смену | - | - | - | - | Ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 5. | Поликлинический комплекс с инфраструктурой для КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвистневой» (включая ПИР) | 400 | пос. в смену | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 6. | Строительство стационарного корпуса психоневрологического диспансера на 635 психиатрических коек, 25 мест дневного стационара с аптекой, пищеблоком, центральным стерилизационным отделением, дезинфекционным отделением, гаражом для служебного автотранспорта в г. Воронеже | 660 | коек | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 7. | Строительство областного наркологического Диспансера со стационаром (Ростовская ул., 30) | 200 | коек | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 8. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Ленинском районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | 10 | бригад | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 9. | Строительство детской поликлиники на 300 пос/смену в Ленинском районе г. Воронежа | 300 | пос. в смену | - | - | - | - | - | Ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 10. | Здание аптеки БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР) | 1 | объект | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 11. | Хирургический корпус для БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» в г. Воронеж (включая ПИР) | 340 | коек | - | Ввод | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 12. | Радиотерапевтический корпус на территории БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13 (включая ПИР) | 120 | коек | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 13. | Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142у (включаю ПИР) | 1100 | пос. в смену | - | Ввод | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  |  | 10 | бригад |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская поликлиника № 22» Поликлиника (включая ПИР) | 300 | пос. в смену | - | - | - | Ввод | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 15. | Поликлиника по ул. 20-летия Октября в г. Воронеже (включая ПИР) | 390 | пос. в смену | - | - | Ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
| 16. | Строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов БУЗ ВО ВОДКБ №1 по ул. Ломоносова в г. Воронеже (включая ПИР) | 100 | коек | Ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |

».

Приложение № 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 – 2041 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022-2041 годы

| Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2041 год |
|  | Всего | всего, в том числе: | 79 569 129,67 | 9 914 386,06 | 13 670 229,02 | 8 457 671,48 | 6 726 150,20 | 5 141 406,30 | 35 659 286,61 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 207 782,90 | 4 255 970,80 | 3 524 793,30 | 929 378,00 | 113 251,40 | 0,00 | 2 384 389,40 |
|  |  | областной бюджет | 55 952 620,50 | 5 009 119,16 | 8 563 362,94 | 6 223 877,48 | 4 701 244,30 | 3 911 665,30 | 27 543 351,32 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 10 608 726,27 | 649 296,10 | 1 582 072,78 | 854 416,00 | 1 311 654,50 | 879 741,00 | 5 331 545,89 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |
| 1. В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 | всего, в том числе: | 43 384 351,41 | 3 928 610,66 | 7 405 195,92 | 4 011 470,58 | 4 374 544,40 | 3 264 414,20 | 20 400 115,65 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 789 699,20 | 1 682 135,00 | 1 272 954,40 | 826 220,40 | 0,00 | 0,00 | 1 008 389,40 |
|  |  | областной бюджет | 28 679 341,14 | 1 653 522,26 | 4 637 396,04 | 2 436 091,18 | 3 219 663,90 | 2 402 608,20 | 14 330 059,56 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 9 915 311,07 | 592 953,40 | 1 494 845,48 | 749 159,00 | 1 154 880,50 | 861 806,00 | 5 061 666,69 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МП «Развитие образования», ГП ВО «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (выкуп) | всего, в том числе: | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | всего, в том числе: | 599 530,20 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 184 850,90 | 116 817,20 | 197 862,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 441 253,60 | 0,00 | 0,00 | 73 600,00 | 136 049,90 | 85 977,20 | 145 626,50 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 158 276,60 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 48 801,00 | 30 840,00 | 52 235,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Репное городского округа город Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе: | 102 432,50 | 102 432,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 75 616,90 | 75 616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 26 815,60 | 26 815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178», г. Воронеж, пер. Балтийский, 76 | всего, в том числе: | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 18 500,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 15 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,00 | 13 616,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 5 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 4 884,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | всего, в том числе: | 189 036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 036,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 47 025,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 025,38 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 16 011,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 011,32 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Детский сад на 120 мест, пер. Лиственный, г. Воронеж | всего, в том числе: | 145 763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 763,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 |
|  |  | областной бюджет | 38 243,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 243,39 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 13 020,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020,31 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Детский сад на 150 мест, по ул. Волнистая, 29В, г. Воронеж | всего, в том числе: | 149 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 991,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 111 893,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 893,29 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 38 097,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 097,71 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе: | 331 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 288,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 183 364,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 364,70 |
|  |  | областной бюджет | 110 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 351,16 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 37 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 572,64 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Детский сад на 220 мест, ул. Ленинградская, г. Воронеж | всего, в том числе: | 292 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 617,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 218 292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 292,28 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 74 324,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 324,72 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Детский сад на 280 мест, ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | всего, в том числе: | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 261 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 100,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе: | 278 278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 278,25 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 204 756,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 756,48 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 73 521,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 521,77 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе: | 291 529,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 529,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 216 836,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 836,33 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 74 693,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 693,37 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе: | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 540,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 292 509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 509,36 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 031,14 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе: | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 540,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 292 509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 509,36 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 031,14 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе: | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 540,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 292 509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 509,36 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 031,14 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе: | 332 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 420,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 244 577,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 577,49 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 87 843,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 843,11 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе: | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 540,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 292 509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 509,36 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 031,14 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Детский сад на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже | всего, в том числе: | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 159 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 340,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 55 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 660,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24», бул. Олимпийский, д. 8, г. Воронеж | всего, в том числе: | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307,70 | 67 935,00 | 79 757,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 110 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698,50 | 50 000,00 | 58 701,80 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 39 599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,20 | 17 935,00 | 21 055,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, Московский проспект, дом 189/3, помещение 1 - выкуп | всего, в том числе: | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 62 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 560,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 440,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина в г. Воронеж (ЖК «Озерки»)- выкуп | всего, в том числе: | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 191 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 360,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 68 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 640,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Встроенно-пристроенное ДОО на 100 мест участок 13.3 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140Б, уч.3 (выкуп) | всего, в том числе: | 112 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 771,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 29 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 771,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Встроенно-пристроенное ДОО на 125 мест участок 12.1 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова,140Б, уч.3 (выкуп) | всего, в том числе: | 145 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 380,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 38 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 380,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Встроенно-пристроенный детский сад по адресу: г. Воронеж, жилая застройка, ограниченная улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова (выкуп) | всего, в том числе: | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 112 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 240,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 40 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 260,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Встроенно-пристроенный детский сад: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица 9 Января, дом 68/1 корпус 2, помещение 1/1 (выкуп) | всего, в том числе: | 120 203,40 | 0,00 | 120 203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 88 469,70 | 0,00 | 88 469,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 31 733,70 | 0,00 | 31 733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская-Ленинский пр.) в г. Воронеже | всего, в том числе | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 194 720,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 720,70 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 405 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 279,30 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.27 | Общеобразовательная школа ЖК «Задонье», «Гринпарк» на 1224 места в г. Воронеже | всего, в том числе | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 592,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 604 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 524,70 |
|  |  | областной бюджет | 203 708,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 708,72 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 69 359,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 359,28 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.28 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | всего, в том числе | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 708 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 700,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 300,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.29 | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 592,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 645 698,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 698,44 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 231 894,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 894,26 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.30 | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 039 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 214,44 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 360 785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 785,56 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31 | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 082 594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 594,26 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 747 405,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 405,74 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.32 | Общеобразовательная школа на 1101 место мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 039 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 214,44 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 360 785,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 785,56 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.33 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 475 543,50 | 1 009 456,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040,00 | 350 000,00 | 742 960,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 125 543,50 | 266 496,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.34 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, 219А, В, участок № 20, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 075 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 414,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 424 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 586,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.35 | Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г. Воронеже | всего, в том числе | 2 951 018,80 | 0,00 | 10,00 | 54 358,00 | 1 210 000,00 | 1 686 650,80 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 171 942,20 | 0,00 | 7,40 | 40 000,00 | 890 560,00 | 1 241 374,80 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 779 076,60 | 0,00 | 2,60 | 14 358,00 | 319 440,00 | 445 276,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.36 | Пристройка к МБОУ лицей № 4 по ул. Генерала Лизюкова, 87 | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 130,40 | 135 869,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 331 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 200,20 | 100 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 118 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 930,20 | 35 869,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.37 | Пристройка к МБОУ СОШ № 77 по пер. Звездный, 2 (Масловка) | всего, в том числе | 371 417,54 | 141 325,30 | 230 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 276 701,24 | 104 015,30 | 172 685,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 94 716,30 | 37 310,00 | 57 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.38 | Пристройка к МБОУ СОШ № 95 по ул. Владимира Невского, 42 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 351 313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 313,90 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 98 686,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 686,10 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.39 | Пристройка к МБОУ лицею № 3 по ул. Переверткина, 25 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.40 | Реконструкция МБОУ СОШ № 45 по ул. 9 Января,46, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 620 817,26 | 0,96 | 484 404,30 | 390 429,50 | 745 982,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 192 919,40 | 0,70 | 356 520,70 | 287 355,50 | 549 042,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 427 897,86 | 0,26 | 127 883,60 | 103 074,00 | 196 940,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.41 | Пристройка к МБОУ СОШ № 84 со школьным стадионом в г. Воронеже | всего, в том числе | 168 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 457,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 125 668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 668,92 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 42 788,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 788,08 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.42 | Пристройка к МБОУ «Лицей «МОК № 2» по ул. Шендрикова, 7 в г. Воронеже | всего, в том числе | 460 705,80 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 6 199,30 | 324 837,30 | 129 669,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 339 079,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 563,00 | 239 080,00 | 95 436,50 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 121 626,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1 636,30 | 85 757,30 | 34 232,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.43 | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 24 по адресу: ул. Генерала Лохматикова, 43 в г. Воронеже | всего, в том числе | 218 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 479,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 160 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 800,70 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 57 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 678,30 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.44 | Пристройка к МБОУ СОШ № 97 по ул. Новосибирская, 49 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.45 | Образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте, г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 5 513 400,21 | 2 026 517,66 | 3 175 909,84 | 310 972,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 285 621,10 | 754 967,70 | 530 653,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 252 223,87 | 935 750,96 | 2 005 500,20 | 310 972,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 975 555,24 | 335 799,00 | 639 756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.46 | Общеобразовательная школа на 1500 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | всего, в том числе | 1 612 908,61 | 1 236 352,09 | 368 114,00 | 8 442,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 606 034,70 | 606 034,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 778 984,67 | 463 913,55 | 306 628,60 | 8 442,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 227 889,24 | 166 403,84 | 61 485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.47 | Общеобразовательная школа на 1600 мест по ул. Домостроителей, 30а | всего, в том числе | 2 337 825,70 | 415 161,75 | 1 916 417,90 | 6 246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 921 779,20 | 321 132,60 | 600 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 043 858,30 | 69 205,35 | 968 406,90 | 6 246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 372 188,20 | 24 823,80 | 347 364,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.48 | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеже (ЖК «Каштановый») | всего, в том числе | 2 911 100,03 | 6 818,90 | 762 077,83 | 1 134 999,30 | 1 007 204,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 163 644,69 | 5 018,70 | 581 964,69 | 835 359,30 | 741 302,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 747 455,34 | 1 800,20 | 180 113,14 | 299 640,00 | 265 902,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.49 | Общеобразовательная школа на 1575 мест по ул. Шишкова - ул. Загоровского в г. Воронеже | всего, в том числе | 2 311 762,41 | 1,10 | 327 639,41 | 1 984 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 967 874,80 |  | 141 654,40 | 826 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 989 100,21 | 0,80 | 136 884,91 | 852 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 354 787,40 | 0,30 | 49 100,10 | 305 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.50 | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках Договора о комплексном развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Детский сад на 180 мест | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.51 | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках Договора о развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.52 | Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест по ул. Ленинградская в рамках МЧП | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.53 | Реконструкция МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» (по ул. Моисеева, 27) | всего, в том числе | 253 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 640,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 188 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 172,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 65 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 468,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.54 | Реконструкция «Детский сад компенсирующего вида № 2» ( по ул. Ленинградская, 36б) | всего, в том числе | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 231 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 261,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 78 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 739,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.55 | Реконструкция МБОУ СОШ № 98 (по ул. 9 Января, д. 290) | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция образовательных объектов областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия», г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 2 227,60 | 0,00 | 327,00 | 1 900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 227,60 | 0,00 | 327,00 | 1 900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.57 | Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (включая ПИР) | всего, в том числе | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Создание условий для всеобщей доступности информации и реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 | всего, в том числе: | 8 777 579,20 | 1 199 664,90 | 1 663 424,20 | 1 892 834,10 | 1 263 836,60 | 1 116 516,00 | 1 641 303,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 656 170,10 | 474 059,70 | 24 110,40 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 5 988 354,90 | 687 114,10 | 1 624 716,70 | 1 259 577,10 | 507 062,60 | 748 581,00 | 1 161 303,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 333 054,20 | 38 491,10 | 14 597,10 | 105 257,00 | 156 774,00 | 17 935,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта», ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центров развития внешкольного спорта на территории МБОУ СОШ № 83 | всего, в том числе: | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Устройство «умной « спортивной площадки на территории МБОУ гимназия № 2 (г. Воронеж, Московский проспект, 121) | всего, в том числе | 61 758,90 | 61 758,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 31 467,80 | 31 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 4 291,10 | 4 291,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Строительство футбольного поля в мкр. Никольское (г. Воронеж, ул. Дубянского, 39) | всего, в том числе | 63 586,10 | 2 200,00 | 13 115,40 | 48 270,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 35 526,70 | 0,00 | 0,00 | 35 526,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 28 059,40 | 2 200,00 | 13 115,40 | 12 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 4 (г. Воронеж, Бульвар пионеров, 14) | всего, в том числе | 237 042,00 | 0,00 | 641,60 | 100 000,00 | 136 400,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 174 462,60 | 0,00 | 472,20 | 73 600,00 | 100 390,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 62 579,40 | 0,00 | 169,40 | 26 400,00 | 36 010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 74 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 34) | всего, в том числе | 149 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 005,80 | 67 935,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 110 355,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 355,80 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 39 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 650,00 | 17 935,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Строительство зала бокса на территории МБУ СШОР № 4 (г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в рп. Шилово города Воронежа | всего, в том числе | 576 777,70 | 0,00 | 0,00 | 201 347,30 | 375 430,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 424 507,70 | 0,00 | 0,00 | 148 191,30 | 276 316,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 152 270,00 | 0,00 | 0,00 | 53 156,00 | 99 114,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр г. Воронеж, наб. Петровская) | всего, в том числе | 124 967,00 | 0,00 | 11 312,30 | 113 654,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 32 697,70 | 0,00 | 10 000,00 | 22 697,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 14 269,30 | 0,00 | 1 312,30 | 12 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 61» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/4) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ «Лицей № 65» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Матросова, 2а) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 34» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Чапаева, 115) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Володарского, 41) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории «МБОУ СОШ № 20» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Ломоносова, 96) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 9» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 69 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 5» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ленина, 88) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Устройство многофункциональной спортивной площадки в детском лагере отдыха (далее – ДЛО) «Голубой экран» (г. Воронеж, пр-кт Дачный, 162) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Устройство много-функциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 44) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» (г. Воронеж, Лесной массив, 3) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Устройство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в ДЛО «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Харьковская – пер. Эстонский) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Полянка – Чекистов – Луганская) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Репное (г. Воронеж, ул. Тиханкина) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23 | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Княжеская, 2) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24 | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Церковная, 3-5) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 75» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 4) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.26 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 67» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Циолковского, 5) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.27 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 46» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 74» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Переверткина, 74) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.29 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 62» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Березовая роща, 32) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.30 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 47» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 2) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 70» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 34) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.32 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 36» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.33 | Строительство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 85 им. Героя России Фили-пова Р.Н.» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 2) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.34 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г. Воронеж, ул. Егоровская, 53/1 (включая ПИР) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.35 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия № 10» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Хользунова, 70) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.36 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 71» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 58а) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.37 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 51» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Загородная, 66) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.38 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 44» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, пер. Острогожский, 1а) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.39 | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 1» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 75) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.40 | Строительство футбольного манежа на стадионе «Чайка» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.41 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 92» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 14) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.42 | Строительство футбольного манежа на территории «МБУ СШ № 15» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.43 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 6» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 120) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.44 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 93» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Хользунова, 106) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.45 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 30» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Туполева, 20) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.46 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. 9 Января, 233/43) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.47 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 3» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, пер. Гвардейский, 50) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.48 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 12» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 93) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.49 | Устройство физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа на территории МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» (г. Воронеж, Паровозная ул., 62) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.50 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 63 (г. Воронеж, ул. Пирогова ул., 21) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.51 | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 95» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 42) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.52 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на территории МБУДО СШОР № 25 (ул. Переверткина, 5) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.53 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в мкр. Никольское | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.54 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Песчановка | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.55 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 90 (г. Воронеж, ул. Героев Стратоферы, 12) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.56 | Строительство спортивной площадки и спортивного комплекса на территории МБОУ гимназия № 5 (г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.57 | Устройство спортивной площадки с тренажерами в МБОУ ВСОШ № 14 (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 3) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.58 | Строительство спортивного комплекса по адресу: г. Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 250 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.59 | Строительство футбольного поля в мкр. Краснолестный | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.60 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 10 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Глинки, 19) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.61 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Солнечный (г. Воронеж, ул. Солнечная, 7з) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.62 | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с хоккейной коробкой на территории МБОУ СОШ № 4 (включая ПИР) (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция спортивных объектов областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.63 | Строительство стрелкового комплекса в г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 18 783,10 | 13 547,80 | 0,00 | 5 235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 18 783,10 | 13 547,80 | 0,00 | 5 235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.64 | Реконструкция стадиона АО СК «Факел», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 951 643,30 | 519 470,60 | 671 816,10 | 760 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 951 643,30 | 519 470,60 | 671 816,10 | 760 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.65 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 50 023,30 | 18 084,10 | 15 969,70 | 15 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 50 023,30 | 18 084,10 | 15 969,70 | 15 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.66 | Реконструкция Центрального стадиона профсоюзов «Труд», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17 (включая ПИР) | всего, в том числе | 783 581,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | 698 581,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 783 581,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | 698 581,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.67 | Строительство футбольного манежа в г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 538 893,30 | 241 373,30 | 114 520,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 222 170,10 | 222 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 316 723,20 | 19 203,20 | 114 520,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.68 | Строительство спортивного комплекса с борцовским залом в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 147 279,30 | 311 230,20 | 836 049,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 250 000,00 | 225 889,60 | 24 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 897 279,30 | 85 340,60 | 811 938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.69 | Строительство спортивного комплекса водных видов спорта, г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 766 303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 303,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 766 303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 303,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.70 | Реконструкция СК «Олимпик» г. Воронеж, ул. Московский проспект, 150, (включая ПИР) | всего, в том числе | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.71 | Модульный спортивный зал (г. Воронеж) | всего, в том числе | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.72 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом»* | всего, в том числе | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2.73 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса* | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2.74 | Строительство ледового катка* | всего, в том числе | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.75 | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж, ул. Переверткина, 7/1)* | всего, в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.76 | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж)* | всего, в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.77 | Строительство спортивного комплекса* | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 2.78 | Строительство легкоатлетического манежа (г. Воронеж)* | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| * Мероприятия, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 | всего, в том числе | 2 920 584,40 | 114 979,10 | 295 320,10 | 166 046,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 239,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 264 223,40 | 97 127,50 | 222 689,90 | 166 046,00 | 0,00 | 0,00 | 778 360,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 360 361,00 | 17 851,60 | 72 630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 879,20 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МП «Развитие культуры», ГП ВО «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование и строительство объекта культуры «Музей Воздушно десантных войск» в г. Воронеже по адресу: ул. Генерала Лизюкова, 42в, включая ПИР | всего, в том числе | 358 261,7 | 67 619,30 | 290 642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 267 779,90 | 49 767,70 | 218 012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 90 481,80 | 17 851,60 | 72 630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Проектирование и строительство здания клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный, г. Воронеж | всего, в том числе: | 145 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 869,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 107 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 107 360,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 38 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 509,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Проектирование и строительство детской школы искусств на 1400 мест с филиалом библиотеки ЦБС (Яблоневые сады) | всего, в том числе: | 198 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 369,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 52 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 369,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в жилых кварталах, ограниченных ул. 45 Стрелковой Дивизии – пер. Здоровья | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Тепличный» | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Никольское» | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Репное» | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Шилово» | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. 45 стрелковой дивизии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. 9 Января | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Минская – ул. Остужева – ул. Урывского | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Волгоградская – ул. Циолковского – ул. Ильюшина | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Артамонова – ул. Маршала Одинцова – пер. Прибрежный | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра ул. Ворошилова – ул. Летчика Колесниченко – ул. 121 стрелковой дивизии | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция объектов культуры областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского (реставрация «Дома губернатора», Революции пр-кт, 22) | всего, в том числе: | 218 083,50 | 47 359,80 | 4 677,70 | 166 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 218 083,50 | 47 359,80 | 4 677,70 | 166 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 | всего, в том числе | 24 486 614,66 | 4 671 131,40 | 4 306 288,80 | 2 387 320,80 | 1 087 769,20 | 760 476,10 | 11 273 628,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 465 913,60 | 2 099 776,10 | 2 227 728,50 | 25 157,60 | 113 251,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 20 020 701,06 | 2 571 355,30 | 2 078 560,30 | 2 362 163,20 | 974 517,80 | 760 476,10 | 11 273 628,36 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГП ВО «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеж(включая ПИР) | всего, в том числе | 1 239 667,00 | 4 072,60 | 10 176,40 | 6 290,70 | 0,00 | 0,00 | 1 219 127,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 239 667,00 | 4 072,60 | 10 176,40 | 6 290,70 | 0,00 | 0,00 | 1 219 127,30 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом (включая ПИР) | всего, в том числе | 395 532,20 | 23 036,00 | 90 060,30 | 282 435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 395 532,20 | 23 036,00 | 90 060,30 | 282 435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Поликлиника в Железнодорожном районе (мкр. «Лазурный») городского округа г. Воронежа (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 680 168,20 | 10 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 096,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 680 168,20 | 10 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 096,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Строительство поликлиники по адресу: г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2г (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 208 817,60 | 0,00 | 0,00 | 25 773,70 | 422 567,80 | 760 476,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 208 817,60 | 0,00 | 0,00 | 25 773,70 | 422 567,80 | 760 476,10 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Поликлинический комплекс с инфраструктурой для КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвистневой» (включая ПИР) | всего, в том числе | 2 305 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 054,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 305 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 054,50 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Строительство стационарного корпуса психоневрологического диспансера на 635 психиатрических коек, 25 мест дневного стационара с аптекой, пищеблоком, центральным стерилизационным отделением, дезинфекционным отделением, гаражом для служебного автотранспорта в г. Воронеже | всего, в том числе | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741,30 | 0,00 | 0,00 | 4 036 258,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741,30 | 0,00 | 0,00 | 4 036 258,70 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Строительство областного наркологического диспансера со стационаром (Ростовская ул., 30) | всего, в том числе | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Ленинском районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | всего, в том числе | 463 091,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 091,86 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 463 091,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 091,86 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Строительство детской поликлиники на 300 пос/смену в Ленинском районе г. Воронежа | всего, в том числе | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Здание аптеки БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР) | всего, в том числе | 253 944,90 | 3 806,00 | 59 000,00 | 191 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 253 944,90 | 3 806,00 | 59 000,00 | 191 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Хирургический корпус для БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» в г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 4 582 398,90 | 1 816 355,10 | 2 766 043,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 796 666,10 | 1 259 217,60 | 1 537 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 785 732,80 | 557 137,50 | 1 228 595,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Радиотерапевтический корпус на территории БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13 (включая ПИР) | всего, в том числе | 2 254 031,50 | 0,00 | 775 949,00 | 1 478 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 400 000,00 | 0,0 | 400 000,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 854 031,50 | 0,0 | 375 949,0 | 1 478 082,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142у (включая ПИР) | всего, в том числе | 2 453 997,40 | 2 327 171,40 | 126 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 549 601,20 | 549 601,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 904 396,20 | 1 777 570,20 | 126 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская поликлиника №22» Поликлиника (включая ПИР) | всего, в том числе | 856 069,50 | 10,30 | 11 000,00 | 179 857,80 | 665 201,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 138 409,00 | 0,00 | 0,00 | 25 157,60 | 113 251,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 717 660,50 | 10,30 | 11 000,00 | 154 700,20 | 551 950,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | Поликлиника по ул. 20-летия Октября в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 007 759,90 | 320 526,60 | 467 233,30 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 581 237,30 | 290 957,30 | 290 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 426 522,60 | 29 569,30 | 176 953,30 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов БУЗ ВО ВОДКБ № 1 по ул. Ломоносова в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 166 081,20 | 166 081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 166 081,20 | 166 081,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

1.5. Приложение № 3 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022-2041 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение № 3

- к Программе комплексного

- развития социальной инфраструктуры

- городского округа город Воронеж

- на 2022-2041 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на 2022-2041 годы

| Наименование целевых индикаторов |  | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Система образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования детей. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % | 82,5 | 77,6* | 77,8 | 78,1 | 78,4 | 83,00 |
| Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | % | 20,5 | 18,6 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,1 |
| Система здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов здравоохранения. Обеспечение растущей потребности и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций |  | % | 48,1 | 48,1 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 65,0 |
| Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, требующих капитального ремонта |  | % | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы городского округа город Воронеж в отрасли физическая культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 63,7 | 63,8 | 63,9 | 70 | 70,2 | 80 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение условий для развития и функционирования библиотечного, музейного фондов, поддержки творческой, культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере культуры и искусства; |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства (нарастающим итогом) |  | ед. | - | - | 2 |  | - | 14 |

* Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется  в соответствии с приказом  Росстата от 31.08.2022 № 609 «Об утверждении официальной статистической методологии по расчету основных показателей статистики образования и культуры»

».

1.6. Приложение № 5 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022-2041 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к Программе комплексного

развития социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на

2022-2041 годы

Показатели

соответствия уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

нормативам градостроительного проектирования

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Единица измерения | Норматив | Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 2026 год |  |  | 2041 год |  |  |
|  |  |  | текущее значение | по нормам | +/- | плановое значение | по нормам | +/- | плановое значение | по нормам | +/- |
| Учреждения общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации (дети от 7 до 17 лет) | мест | мест | 83 785 | 121 842 | -38 057 | 95 190 | 124 601 | -29 411 | 110 104 | 121 842 | -11 738 |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | мест | 44 748 | 53 098 | -8350 | 45 808 | 50 000 | -4 192 | 50 233 | 53 300 | -3 067 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные помещения и залы микрорайонного и районного значения | кв.м | кв.м пола на 1000 жителей | 111 | 80 | +31 | 116 | 80 | +36 | 125 | 80 | +45 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | кв.м на 1000 жителей | 5,2 | 25 | -19,8 | 6 | 25 | -19 | 20 | 25 | -5 |
| Плоскостные спортивные сооружения микрорайонного и районного значения | тыс. кв.м | кв.м на 10000 жителей | 6,3 | 19,5 | -13,2 | 9,2 | 19,5 | -10,3 | 15 | 19,5 | - 4,5 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступная универсальная библиотека (общедоступная библиотека) | ед. | объектов на 20000 жителей | 48 | 52 | -4 | 48 | 66 | -8 | 48 | 72 | -14 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 на 200000 жителей, для сельских населенных пунктов, 1 Дом культуры на 5000 жителей | 2 | 5 | -3 | 2 | 7 | -5 | 13 | 7 | +6 |
| Численность обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | мест | 14,08 % от общего числа школьников | 15066 | 17155 | -2089 | 15066 | 17155 | -2089 | 15066 | 17155 | -2089 |

».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий Исполняющий обязанности
обязанности главы городского  председателя Воронежской
округа город Воронеж городской Думы

С.А.Петрин О.Н.Черкасов