Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 20.08.2025 № 1334-V

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2025 - 2045 годы

Паспорт Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры городского округа город

Воронеж на 2025 - 2045 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2025 - 2045 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр; Устав городского округа город Воронеж; Генеральный план городского округа город Воронеж, утвержденный решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Плехановская, 10. |
| Разработчики Программы, их местонахождение | Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45; управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45; управление культуры администрации городского округа город Воронеж г. Воронеж, ул. Плехановская, 18; управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а; управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, г. Воронеж, ул. Плехановская, 8. |
| Цели Программы | Обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями городского округа город Воронеж. Обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры в соответствии с направлениями и сроками развития городского округа город Воронеж. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |
| Задачи Программы | Определение потребности городского округа город Воронеж в количестве объектов социальной инфраструктуры с учетом оценки текущей ситуации и прогнозов развития городского округа город Воронеж. Обеспечение жителей городского округа город Воронеж доступными и качественными услугами социальной сферы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации программы – 2025–2045 годы. Реализация программы будет осуществляться в 2 этапа: I этап – 2025- 2029 годы; II этап – 2030–2045 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Система образования. 1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет: - I этап – 80,9%; - II этап – 83,3%. 1.2. Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования: - I этап – 100%; - II этап – 100%. 1.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: - I этап – 18,3%; - II этап – 17,0%. 2. Система здравоохранения. 2.1. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций: - I этап – 60,5%; - II этап – 65,0%. 2.2. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, требующих капитального ремонта: - I этап – 3,5%; - II этап – 3,0%. 3. Физическая культура и спорт. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта: - I этап –68,4%; - II этап – 80,0%. 4. Культура Количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства: - I этап – 4 ед.; - II этап – 11 ед. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 72 038 343,15 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области образования, составляет 32 718 646,45 тыс. рублей, в том числе: - 2025 год – 4 573 320,20 тыс. рублей; - 2026 год – 2 098 945,70 тыс. рублей; - 2027 год – 0,00 тыс. рублей; - 2028 год – 2 357 202,31 тыс. рублей; - 2029 год – 10 546 265,75 тыс. рублей; - 2030 – 2045 годы – 13 142 912,49 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта, составляет 22 051 555,60 тыс. рублей, в том числе: - 2025 год – 2 868 024,10 тыс. рублей; - 2026 год – 6 849 992,20 тыс. рублей; - 2027 год – 9 035 637,30 тыс. рублей; - 2028 год – 743 472,60 тыс. рублей; - 2029 год – 913 126,00 тыс. рублей; - 2030 – 2045 годы – 1 641 303,40 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области культуры, составляет 3 000 654,70 тыс. рублей, в том числе: - 2025 год – 147 415,50 тыс. рублей; - 2026 год – 459 000,00тыс. рублей; - 2027 год – 50 000,00 тыс. рублей; - 2028 год – 198 369,60тыс. рублей; - 2029 год – 0,0 тыс. рублей; - 2030 – 2045 годы – 2 145 869,60 тыс. рублей. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий в области здравоохранения, составляет 14 267 486,40 тыс. рублей, в том числе: - 2025 год – 2 110 938,30 тыс. рублей; - 2026 год – 2 324 298,00 тыс. рублей; - 2027 год – 3 584 103,70 тыс. рублей; - 2028 год – 85 926,40 тыс. рублей; - 2029 год – 2 277 165,50 тыс. рублей; - 2030 – 2045 годы – 3 885 054,50 тыс. рублей. Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению с учетом утвержденных бюджетов и доведенных лимитов, изменений прогнозных индексов, стоимости объектов по результатам экспертизы проектов. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектной документации по объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры. Строительство новых и реконструкция существующих объектов в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры. Завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольных и общеобразовательных организаций. Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования дошкольных и общеобразовательных организаций. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, с 80% до 83,3%. Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях с 18,7% до 17,0%. Увеличение доли поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций с 48,1% до 65,0%. Уменьшение доли зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, требующих капитального ремонта, с 4,7% до 3,0%. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 65,2% до 80,0%. Увеличение количества созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства на 15 ед. |

Раздел I. Характеристика существующего состояния социальной

инфраструктуры городского округа город Воронеж

Городской округ город Воронеж как муниципальное образование включает в себя городские районы и микрорайоны, не являющиеся муниципальными образованиями.

Территория городского округа город Воронеж подразделяется на следующие городские районы, не имеющие статуса самостоятельных административно-территориальных единиц:

- Железнодорожный район;

- Коминтерновский район;

- Левобережный район;

- Ленинский район;

- Советский район;

- Центральный район.

Численность постоянного населения городского округа город Воронеж на начало 2025 года составила 1 041,7 тыс. человек. В 2024 году родилось 8 038 человек. Смертность населения составила 13 412 человек.

Промышленный сектор является важнейшей составляющей экономики городского округа. На территории города функционирует 2 340 организаций обрабатывающего производства; 166 организаций, связанных с обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха; 122 организации в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений.

В Воронеже развивается сфера строительства. В данной отрасли действует 3 737 организаций. Объем работ, выполненных собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по виду деятельности «Cтроительство» за 2024 год составил 33,1 млрд рублей.

Активно развивается жилищное строительство. Ввод жилья за 2024 год по Воронежу составил 839,4 тыс. кв. м.

Значительный вклад в развитие экономики города вносит сфера торговли. По виду экономичной деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» на 01.01.2025 зарегистрировано 8 471 организаций и 12 508 индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность работников на предприятиях Воронежа составляет 260,1 тыс. человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Воронежа, не являющихся субъектами малого предпринимательства, за 2024 год составила 77 701,2 рубля.

Развитие социальной сферы города является одним из ключевых аспектов создания комфортной городской среды.

По состоянию на 2025 год в системе общего образования городского округа город Воронеж функционирует 123 муниципальных общеобразовательных организации. Общая численность учащихся составляет 128 219 учеников.

Основные показатели функционирования системы общеобразовательных организаций Воронежа представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателей | На 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Число дневных общеобразовательных организаций, ед., | 121 |
| в т.ч. осуществляющих обучение в две смены | 64 |
| Число вечерних общеобразовательные организации | 2 |
| Фактическая численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, чел., | 127 258 |
| в том числе численность обучающихся во вторую смену в дневных общеобразовательных организациях, чел. | 26 404 |
| Фактическая численность обучающихся в вечерних общеобразовательных организациях, чел | 961 |

В целях обеспечения детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях в городском округе город Воронеж функционирует сеть учреждений как муниципальной, так и частной формы собственности, продолжается строительство новых дошкольных учреждений в особо востребованных районах. Кроме того, реализуются механизмы стимулирования развития частных образовательных организаций в зонах нового жилищного строительства, а также приобретения в муниципальную собственность встроено-пристроенных дошкольных учреждений.

Основные показатели функционирования системы дошкольного образования Воронежа представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование показателей | На 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Число дошкольных образовательных организаций, ед. | 184 |
| Число общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные отделения, ед. | 7 |
| Фактическое количество детей, чел. | 49 595 |
| Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей, мест | 847 |
| На учете для определения в дошкольные образовательные организации состоит, чел. | 15 971* |

* отложенный спрос с желательной датой зачисления 2025-2029 гг.

В городском округе город Воронеж сформирована спортивная инфраструктура, включающая 1 832 спортивных сооружения. В целях развития физической культуры и спорта в городе возводятся «умные» спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, проводятся ремонты действующих спортивных объектов.

Основные показатели функционирования системы физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование показателей | На 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Число спортивных сооружений, ед., в т.ч. | 1 832 |
| - стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 2 |
| - плоскостные спортивные сооружения | 1 225 |
| - спортивные залы | 345 |
| - плавательные бассейны | 29 |
| Численность лиц, систематически занимающихся спортом, чел. | 530 750 |

Государственные и муниципальные учреждения культуры формируют единое культурное пространство города Воронежа.

В городском округе город Воронеж функционируют следующие муниципальные организации культуры:

- 18 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе 17 Детских школ искусств и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»;

- 2 учреждения культурно-досугового типа (МБУК «Городской Дворец культуры»; МБУК «Централизованная клубная система», в состав которой входят 16 сетевых единиц – 3 культурно-досуговых центра и 13 клубов);

- 2 учреждения библиотечного типа (47 библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» и МБУК «Специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина»);

- 1 музей – МБУК ЦВПВ «Музей-Диорама».

Основные показатели функционирования объектов культуры представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование показателей | На 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек, тыс. чел. | 394 394 |
| Число клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, ед. | 355 |
| Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа, ед. | 5865 |
| Число детей, обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел. | 15 018 |

Государственная политика Воронежской области в сфере охраны здоровья направлена на реализацию прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, создание условий для повышения эффективности гигиенического обучения и воспитания, профилактики заболеваний человека, оказания медицинской помощи, обеспечения ее доступности.

Отрасль здравоохранения представлена в городском округе город Воронеж сетью объектов федерального, областного уровня, а также ведомственными и частными учреждениями здравоохранения.

На территории города функционирует 70 медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Сведения об объектах здравоохранения представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование типа объектов | Единица измерения | На 01.01.2025 |
| --- | --- | --- |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) | коек | 9 894 |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 21 396* |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобилей | 113 |

* Без учета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России мощностью 550 посещений в смену

Сложившийся уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | Норматив | Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущее значение | нормативное значение | Проценты |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | мест | 44 827 | 49 595 | 90,4 |
| Общеобразовательные организации (дети от 7 до 17 лет) | мест | мест | 85 126 | 128 219 | 66,4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Спортивные помещения и залы микрорайонного и районного значения | кв. м | кв. м пола на 1000 жителей | 111 | 80 | 138,75 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | кв. м на 1000 жителей | 5,2 | 25 | 20,8 |
| Плоскостные спортивные сооружения микрорайонного и районного значения | тыс. кв. м | кв. м на 10000 жителей | 6,3 | 19,5 | 32,3 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| Общедоступная универсальная библиотека (общедоступная библиотека) | ед. | объектов на 10000 жителей | 48 | 104 | 46,1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 на 200000 жителей, 1 Дом культуры на 5000 жителей | 2 | 5 | 40 |
| Численность обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | мест | 14,08% от общего числа школьников | 15 018 | 18 074 | 83 |

Воронеж является динамично развивающимся городом. Активное жилищное строительство требует создания новых объектов социальной инфраструктуры, также необходимо создание новых объектов в зоне существующей застройке.

В настоящее время 64 общеобразовательных учреждения функционируют в две смены. Недостаточное количество общеобразовательных учреждений не позволяет исполнить поручения Президента Российской Федерации, сформулированные в Послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 и содержащиеся в Перечне поручений по реализации указанного Послания Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № пр-2821, по ликвидации второй смены.

В настоящее время уровень обеспеченности населения города Воронежа спортивными сооружениями составляет всего 65,2% от нормативной потребности.

Для обеспечения населения городского округа город Воронеж услугами в сфере физической культуры и спорта и создания необходимых условий для получения детьми, подростками и молодежью качественных услуг в сфере физической культуры и спорта с учетом их потребностей необходимы следующие спортивные объекты:

- 6 спортивных комплексов с плавательными бассейнами (25 м);

- 1 легкоатлетический манеж;

- 5 футбольных манежей;

- 6 дворцов спорта (физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами);

- 4 крытых ледовых катка;

- 2 спортивно-оздоровительных комплекса (типа «Олимпик»).

Несмотря на активное строительство, в новых микрорайонах изначально не предусматривается укомплектованность учреждениями культуры: библиотеками; учреждениями дополнительного образования; учреждениями культурно-досугового типа, что ограничивает доступность населения к получению услуг в сфере культуры. Зачастую образовательные учреждения отрасли «Культура» находятся в стесненных условиях, размещаются в приспособленных помещениях и занимают отдельные классы на праве безвозмездного пользования в общеобразовательных организациях.  Кроме того, 47 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы города Воронежа и Специальная библиотека искусств им. Пушкина не в полной мере удовлетворяют потребности населения городского округа город Воронеж в информационно-библиотечном обслуживании. На сегодняшний день необходимо открытие новых библиотек.

В целях оказания жителям города медицинской помощи в среднесрочной перспективе запланировано создание дополнительных амбулаторно-поликлинических учреждений в местах нового массового жилищного строительства.

В таблице № 7 представлены основные показатели планируемого развития социальной инфраструктуры местного значения на территории городского округа город Воронеж.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Новое строительство, всего | 2025-2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 6170 | 1540 | 4630 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест | 21365 | 7457 | 13908 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 4906 | 2593 | 2313 |
| 4 | Муниципальные библиотеки | объект | 92 | 65 | 27 |
| 5 | Учреждения культурно-досугового типа | мест | 112547 | 70052 | 42495 |
| 6 | Муниципальные музеи | объект | 56 | 51 | 5 |
| 7 | Спортивные комплексы | кв. м пл. пола | 35 280 | 10 080 | 25 200 |
| 8 | Плавательные бассейны | кв. пл. зеркала воды | 2 900 | 1 400 | 1 500 |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 104,0 | 40,0 | 64,0 |

Программа реализуется в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, нормативных правовых актов городского округа город Воронеж.

В ходе реализации Программы применяются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Закон РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- областная адресная инвестиционная программа по объектам государственной (областной) собственности, утверждаемая Правительством Воронежской области на соответствующий период действия областного бюджета;

- адресный (пообъектный) перечень предоставления субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утверждаемый Правительством Воронежской области на соответствующий период действия областного бюджета;

- перспективный план капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, утверждаемый Губернатором Воронежской области;

- Устав городского округа город Воронеж;

- Генеральный план городского округа город Воронеж;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115;

- местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденные решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденная решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 № 1032-IV;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 № 1180-р;

- муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250;

- муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие культуры», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237;

- муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1238;

- иные нормативные правовые акты и документы.

В целом нормативно-правовая база городского округа город Воронеж по составу и содержанию позволяет обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры. Для ряда объектов, предусмотренных Программой, утверждена необходимая градостроительная документация, позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной инфраструктуры. Имеются необходимые документы, прописывающие параметры нового строительства. Однако для реализации некоторых мероприятий Программы потребуется разработка градостроительной документации и внесение изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж.

Раздел II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж направлены на достижение целей и задач Программы, а также отраслевых задач применительно к областям образования, здравоохранения, культуры и физической культуры и массового спорта.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- высокой текущей загрузкой объектов социальной инфраструктуры;

- потребностью в повышении качества предоставляемых услуг и обеспечением соответствия их современным требованиям и стандартам оказания услуг;

- планами по осуществлению нового жилищного строительства с соблюдением условия опережающих темпов ввода социальных объектов по сравнению с вводом жилья.

Выполнение мероприятий Программы планируется в 2 этапа: 1 этап – 2025-2029 годы, 2 этап – 2030-2045 годы.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов регионального и местного значения и финансируются из федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, а также за счет внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 72 038 343,15 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению ежегодно. Работу по корректировке Программы организовывает заместитель главы администрации по социальной политике.

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел IV. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

Целевые индикаторы Программы - это конкретные технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели, позволяющие осуществлять систематический контроль и анализ эффективности реализации Программы, своевременно принимать обоснованные и рациональные решения в случае возникновения отклонений.

Перечень целевых индикаторов Программы приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока и по окончанию ее реализации и включает в себя оценку степени достижения целевых индикаторов Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным. При этом необходимую для подготовки годового отчета информацию по реализации Программы в управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж соисполнители представляют до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Программы определяется при достижении целевых индикаторов в соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе.

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Показатели соответствия уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Раздел V. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж, являются:

– внесение изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж в случае выявления новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, появления новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

– применение мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж;

– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами публичной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

– координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов уполномоченными органами власти.

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

С.А.Петрин В.Ф.Ходырев

5

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на 2025 - 2045 годы

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

1. Образование

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | 280 | Мест | - | 280 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178», пер. Балтийский, 76 (включая ПИР) | 30 | Мест | 30 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | 120 | Мест | - | - | - | - | - | 120 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 120 мест, пер. Лиственный, г. Воронеж | 120 | Мест | - | - | - | - | - | 120 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 150 мест, по ул. Волнистая, 29В, г. Воронеж | 150 | Мест | - | - | - | - | - | 150 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | 310 | Мест | - | - | - | - | - | 310 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 220 мест, ул. Ленинградская, г. Воронеж | 220 | Мест | - | - | - | - | 220 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 280 мест, ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | 280 | Мест | - | - | - | - | - | 280 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | 210 | Мест | - | - | - | - | - | 210 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | 220 | Мест | - | - | - | - | - | 220 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | 250 | Мест | - | - | - | - | - | 250 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже | 200 | Мест | - | - | - | - | - | 200 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24», бул. Олимпийский, д. 8, г. Воронеж | 140 | Мест | - | - | - | - | - | 140 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест, ул. Загоровского - ул. Шишкова, 140б, участок № 29, г. Воронеж | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 160 мест по ул. Жемчужная, г. Воронеж | 160 | Мест | - | - | - | - | - | 160 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 260 мест по ул. 45 стрелковой дивизии, г. Воронеж | 260 | Мест | - | - | - | - | - | 260 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 102» | 150 | Мест | - | - | - | - | - | 150 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 300 мест на территории МБОУ СОШ № 46 (ул. Дмитрия Горина, 61, мкр. Подгорное) | 300 | Мест | - | - | - | - | - | 300 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина в г. Воронеже (ЖК «Озерки») (выкуп) | 250 | Мест | - | - | - | - | 250 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (выкуп) | 600 | Мест | - | 600 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, Московский проспект, дом 189/3, помещение 1 - выкуп | 140 | Мест | - | - | - | 140 | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенное ДОО на 100 мест участок 13.3 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140, Б, уч. 3 (выкуп) | 100 | Мест | - | - | - | - | 100 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Встроенно-пристроенная детская дошкольная образовательная организация на 200 мест в жилом доме поз. 7. Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, город Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3. Урбан блок 6, 7 (выкуп) | 200 | Мест | - | - | - | 200 | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская - Ленинский пр.) в г. Воронеже | 2000 | Мест | - | - | - | - | 2000 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа ЖК «Задонье», «Гринпарк» на 1224 места в г. Воронеже | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | 2000 | Мест | - | - | - | - | - | 2000 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, в г. Воронеже (включая ПИР) | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, 219А, В, участок № 20, г. Воронеж | 1224 | Мест | - | - | - | - | - | 1224 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г. Воронеже | 2000 | Мест | - | 2000 | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Общеобразовательная школа на 1101 место по ул. 45 стрелковой дивизии, г. Воронеж | 1101 | Мест | - | - | - | - | - | 1101 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ лицей № 4 по ул. Генерала Лизюкова, 87 | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 95 по ул. Владимира Невского, 42 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | 432 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ лицею № 3 по ул. Переверткина, 25 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | 432 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция МБОУ СОШ № 45 по ул. 9 Января, 46, г. Воронеж | 661 | Мест | 661 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 84 со школьным стадионом в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ «Лицей «МОК № 2» по ул. Шендрикова, 7 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 24 по адресу: ул. Генерала Лохматикова, 43 в г. Воронеже | 325 | занимающихся/смена | - | - | - | - | - | 325 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 97 по ул. Новосибирская, 49 в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | 432 | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 47 по ул. Беговая, 2, в г. Воронеже | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Пристройка к МБОУ СОШ № 62 по ул. Березовая Роща, 32 | 432 | Мест | - | - | - | - | - | 432 | Управление образования и молодежной политики |
|  | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеже (ЖК «Каштановый») | 1500 | Мест | 1500 | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в рамках договора о комплексном развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Детский сад на 180 мест | 180 | Мест | - | - | - | - | - | 180 | В рамках договора от 26.01.2023 № 1-КРТ |
|  | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный, в рамках договора о развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | Мест | - | - | - | - | - | 80 | В рамках договора от 26.01.2023 № 1-КРТ |
|  | Реконструкция МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» (по ул. Моисеева, 27) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |
|  | Реконструкция «Детский сад компенсирующего вида № 2» (по ул. Ленинградская, 36б) | - | Мест | - | - | - | - | - | - | Управление образования и молодежной политики |

- Физическая культура и массовый спорт

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 – 2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр, г. Воронеж, наб. Петровская (включая ПИР) | ЕПС - 56 | чел/см | 56 |  |  |  |  |  | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 4 (б-р Пионеров, 14) в г. Воронеже | ЕПС-50 | чел./см. | 50 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в рп. Шилово г. Воронежа (включая ПИР) | ЕПС-48 | чел./см. | 48 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивного зала бокса на территории МБОУ СШОР № 4 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29) | ЕПС- 46 | чел./см. | 46 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 74 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 34) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | 50 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 95 им. Героя России Крынина А.Э. (г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 42) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 85 им. Героя России Филипова Р.Н. (г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 2) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 47 (г. Воронеж, ул. Беговая, 2) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | 50 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 3 (г. Воронеже, пер. Гвардейский, 50) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Стадион с беговыми дорожками и освещением в мкр. Песчанка г. Воронежа | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 9 Января, 233/43 г. Воронежа | ЕПС- 50 | чел./см. | - | - | - | - | 50 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Стадион с беговыми дорожками и освещением в мкр. Краснолесный г. Воронежа | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | 160 | - | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 61 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/4) | ЕПС-30 | чел./см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Лицей № 65» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Матросова, 2а) | ЕПС-30 | чел./см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 34 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Чапаева, 115) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Володарского, 41) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 20 (г. Воронеж, ул. Ломоносова, 96) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 9 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 69) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 5 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ленина, 88) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в детском лагере отдыха (далее - ДЛО) «Голубой экран» (г. Воронеж, пр-кт Дачный, 162) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 44) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» (г. Воронеж, Лесной массив, 3) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в ДЛО «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1) | ЕПС-68 | чел./см. | - | - | - | - | - | 68 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Харьковская - пер. Эстонский) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Полянка - Чекистов - Луганская) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Репное (г. Воронеж, ул. Тиханкина) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Княжеская, 2) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Церковная, 3-5) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 75 (г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 4) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Циолковского, 5) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 46 (г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 62 (г. Воронеж, ул. Березовая роща, 32) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 70 (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 34) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Егоровская, 53/1) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ гимназия № 10 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Хользунова, 70) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 71 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 58а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 51 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Загородная, 66) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 44 (включая ПИР) (г. Воронеж, пер. Острогожский, 1а) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 1 (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 75) | ЕПС-160 | чел./см. | - | - | - | - | - | 160 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного манежа на стадионе «Чайка» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 92 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 14) | ЕПС-50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство футбольного манежа на территории МБУДО СШ № 15 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | - | - | 28 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 120) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 93 (г. Воронеж, ул. Хользунова, 106) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 30 (г. Воронеж, ул. Туполева, 20) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 12 (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 93) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» (г. Воронеж, ул. Паровозная, 62) | ЕПС- 30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 63 (г. Воронеж, ул. Пирогова, 21) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБУДО СШОР № 25 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 5) | ЕПС-40 | чел./см. |  |  |  |  |  | 40 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в мкр. Никольское | ЕПС-48 | чел/см. | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 90 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 12) | ЕПС -50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивной площадки и спортивного комплекса на территории МБОУ гимназии № 5 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4) | ЕПС -70 | чел/см. | - | - | - | - | - | 70 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство спортивной площадки с тренажерами в МБОУ ВСОШ № 14 (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 3) | ЕПС -15 | чел./см. | - | - | - | - | - | 15 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Строительство спортивного комплекса (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 250 | ЕПС -50 | чел./см. | - | - | - | - | - | 50 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с хоккейной коробкой на территории МБОУ СОШ № 4 (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14) | ЕПС -30 | чел/см. | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 10 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Глинки, 19) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Солнечный (г. Воронеж, ул. Солнечная, 7з) | ЕПС – 20 | чел/см | - | - | - | - | - | 20 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 47 (г. Воронеж, ул. Беговая, 2) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Реконструкция спортивной базы МБУДО СШОР № 18 (футбольное поле и многофункциональная спортивная площадка) (г. Воронеж, ул. Лагерная, 8) | ЕПС – 48 | чел/см | - | - | - | - | - | 48 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Реконструкция спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 79 (г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 26) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Реконструкция спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 43 (г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 26) | ЕПС – 30 | чел/см | - | - | - | - | - | 30 | Управление физической культуры и спорта |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Воронеже (включая ПИР) | ЕПС-64 | чел./см. | - | - | 64 | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Центральный стадион ФК «Факел» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Студенческая, 17) | ЕПС-108 | чел./см. | - | - | 108 | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство спортивного комплекса водных видов спорта в г. Воронеже (включая ПИР) | ЕПС-72 | чел./см. | - | - | - | - | - | 72 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Реконструкция СК «Олимпик» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Московский проспект, 150) | ЕПС-512 | чел./см. | - | - | - | - | - | 512 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Модульный спортивный зал (г. Воронеж) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | - | 30 | Министерство физической культуры и спорта Воронежской области |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом (г. Воронеж) | ЕПС-260 | чел./см. | - | - | - | - | 260 | - | Инвестор |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Воронеж) | ЕПС-30 | чел./см. | - | - | - | - | 30 | - | Инвестор |
|  | Строительство ледового катка (г. Воронеж) | ЕПС-80 | чел./см. | - | - | - | 80 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж, ул. Переверткина, 7/1) | ЕПС-28 | чел./см. | 28 | - | - | - | - | - | Инвестор |
|  | Строительство футбольного манежа (г. Воронеж) | ЕПС-28 | чел./см. | - | - | - | 28 | - | - | Инвестор |
|  | Строительство спортивного комплекса (г. Воронеж) | ЕПС- 260 | чел./см | - | - | - | - | - | 260 | Инвестор |
|  | Строительство легкоатлетического манежа (г. Воронеж) | ЕПС-40 | чел./см. | - | - | - | - | - | 40 | Инвестор |

- Культура

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство здания клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 2. | Строительство объекта «Детская школа искусств» на 1400 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (включая ПИР) | 1400 | мест | - | - | - | 1400 | - | - | Управление культуры |
| 3. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в жилых кварталах, ограниченных ул. 45 стрелковой дивизии - пер. Здоровья, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 4. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Тепличный», г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 5. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Никольское», г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 6. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Репное», г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 7. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Шилово», г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 8. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Антонова-Овсеенко - ул. 9 Января, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 9. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Минская - ул. Остужева - ул. Урывского, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 10. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Волгоградская - ул. Циолковского - ул. Ильюшина, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 11. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Артамонова - ул. Маршала Одинцова - пер. Прибрежный, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 12. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Ворошилова - ул. Летчика Колесниченко - ул. 121 стрелковой дивизии, г. Воронеж | не менее 248 | мест | - | - | - | - | - | 248 | Управление культуры |
| 13. | ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского (реставрация «Дома губернатора») по адресу: г. Воронеж, пр-кт Революции, 22 | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |
| 14. | Строительство дома анимации Воронежской области (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 3 | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |
| 15. | Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (включая ПИР), г. Воронеж | - | мест | - | - | - | - | - | - | Министерство культуры Воронежской области |

4. Здравоохранение

| № п/п | Наименование основного мероприятия, местоположение объекта | Параметры объекта, мощность, мест | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 – 2045 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеже (включая ПИР) | 10 | коек | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  |  | 50 | пос./смену |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом (включая ПИР) | 15 | бригад | ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Поликлиника в Железнодорожном районе г. Воронежа (мкр. «Лазурный») (включая ПИР) | 500 | пос./смену | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство поликлиники (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2г | 350 | пос./смену | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Поликлинический комплекс с инфраструктурой для КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвистневой» (включая ПИР), г. Воронеж | 400 | пос./смену | - | - | - | - | - | ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного корпуса психоневрологического диспансера (включая ПИР), г. Воронеж | 410 | коек | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство областного наркологического Диспансера со стационаром по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 30 | 160 | коек | - | - | - | - | - | ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Ленинском районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | 10 | бригад | - | - | - | - | - | ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство поликлиники на 300 пос./смену в Ленинском районе г. Воронежа | 500 | пос./смену | - | - | - | - | ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Здание аптеки БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР), г. Воронеж | 1 | объект | ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская поликлиника № 22». Поликлиника (включая ПИР), г. Воронеж | 300 | пос./смену | ввод | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» (включая ПИР), г. Воронеж | 1 | объект | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ВГКБСМП № 8» (включая ПИР), г. Воронеж | 1 | объект | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство женской консультации БУЗВО «Воронежская городская клиническая больница № 5» (включая ПИР), г. Воронеж | 120 | пос./смену | - | - | - | - | ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Детская поликлиника БУЗВО «ВГКП № 3» на 150 пос./смену (включая ПИР), г. Воронеж | 150 | пос./смену | - | - | - | - | ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство поликлиники (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова - Обручева на 300 пос./смену | 500 | пос./смену | - | - | - | - | ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ОДКБ № 2» (включая ПИР), г. Воронеж | 1 | объект | - | - | - | - | ввод | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Реконструкция приемного отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, Московский пр-кт, 151 | 1 | объект | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Реконструкция приемного отделения БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (включая ПИР), г. Воронеж | 1 | объект | - | - | ввод | - | - | - | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Реконструкция здания для клинико-диагностической лаборатории БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница» в г. Воронеже (включая ПИР) | 38000 | исследований в год | - | ввод |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Отделение радионуклидной терапии и диагностики БУЗ ВО «ВОНКОЦ» по адресу: г. Воронеж, ул. Каляева, д. 19 | 12 | коек | - | - | - | - | - | ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |
|  | Пищеблок с обеденным залом БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей» по адресу: г. Воронеж, ул. Сосновая, 17 | 1 | объект | - | - | - | - | - | ввод | Министерство здравоохранения Воронежской области |

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

С.А.Петрин В.Ф.Ходырев

Приложение № 2

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на 2025-2045 годы

Объемы и источники
финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

| № мероприятия |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, объекта |  | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030-2045 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | всего, в том числе: | 72 038 343,15 |  |  |  | 9 699 698,10 | 11 732 235,90 |  |  | 12 669 741,00 |  |  |  |  | 3 384 970,91 |  |  | 13 736 557,25 | 20 815 139,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 497 640,80 |  |  |  | 113 251,40 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 321 495,90 | 2 062 893,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 58 670 001,30 |  |  |  | 8 072 488,00 | 11 169 717,90 |  |  | 12 219 741,00 |  |  |  |  | 2 139 831,77 |  |  | 10 220 528,48 | 14 847 694,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 9 070 701,05 |  |  |  | 1 413 958,70 | 562 518,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 745 139,14 |  |  | 2 844 532,87 | 3 504 552,34 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 800 000,00 |  |  |  | 100 000,00 | 0,00 |  |  | 450 000,00 |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  | 350 000,00 | 400 000,00 |  |  |
| 1. В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 |  | всего, в том числе: | 32 718 646,45 |  |  |  | 4 573 320,20 |  |  | 2 098 945,70 |  |  | 0,00 |  | 2 357 202,31 |  |  | 10 546 265,75 |  |  |  | 13 142 912,49 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 008 389,40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 321 495,90 |  |  |  | 686 893,50 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 23 307 305,10 |  |  |  | 3 337 900,20 |  |  | 1 536 427,70 |  |  | 0,00 |  | 1 730 593,77 |  |  | 7 533 407,18 |  |  |  | 9 168 976,25 |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 8 402 951,95 |  |  |  | 1 235 420,00 |  |  | 562 518,00 |  |  | 0,00 |  | 626 608,54 |  |  | 2 691 362,67 |  |  |  | 3 287 042,74 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Детский сад на 280 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева | всего, в том числе: |  | 303 316,10 |  |  |  | 185 860,90 |  |  | 117 455,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 222 027,10 |  |  |  | 136 049,90 |  |  | 85 977,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 81 289,00 |  |  |  | 49 811,00 |  |  | 31 478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178» по адресу: г. Воронеж, пер. Балтийский, 76 | всего, в том числе: |  | 13 346,00 |  |  |  | 13 346,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 13 346,00 |  |  |  | 13 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | всего, в том числе: |  | 189 036,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 036,70 |  |  | 54 000,00 |  |  |  | 126 000,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 126 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 800,00 |  |  |  | 88 200,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 47 025,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 741,38 |  |  | 12 085,20 |  |  |  | 28 198,80 |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 16 011,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 295,32 |  |  | 4 114,80 |  |  |  | 9 601,20 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Детский сад на 120 мест по адресу: г. Воронеж, пер. Лиственный | всего, в том числе: |  | 145 763,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 764,60 |  |  | 40 500,00 |  |  |  | 94 499,10 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 94 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 350,00 |  |  |  | 66 150,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 38 243,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 030,39 |  |  | 9 063,90 |  |  |  | 21 149,10 |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 13 020,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,21 |  |  | 3 086,10 |  |  |  | 7 200,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Детский сад на 150 мест, по адресу: г. Воронеж, ул. Волнистая, 29В | всего, в том числе: |  | 149 991,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  |  | 62 123,90 |  |  |  | 82 867,10 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 111 893,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730,00 |  |  | 46 344,43 |  |  |  | 61 818,86 |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 38 097,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,00 |  |  | 15 779,47 |  |  |  | 21 048,24 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе: |  | 331 288,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 000,00 |  |  | 104 779,80 |  |  |  | 211 508,70 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 183 364,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 345,90 |  |  |  | 110 018,80 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 110 351,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 190,00 |  |  | 23 449,69 |  |  |  | 75 711,47 |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 37 572,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810,00 |  |  | 7 984,21 |  |  |  | 25 778,43 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Детский сад на 220 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская | всего, в том числе: |  | 292 617,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 110 000,00 |  |  | 182 617,00 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 218 292,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 060,00 |  |  | 136 232,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 74 324,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 940,00 |  |  | 46 384,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Детский сад на 280 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Тепличная, 2д | всего, в том числе: |  | 350 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  |  | 103 500,00 |  |  |  | 241 500,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730,00 |  |  | 77 211,00 |  |  |  | 180 159,00 |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 88 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,00 |  |  | 26 289,00 |  |  |  | 61 341,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  | 278 278,25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 753,75 |  |  | 82 357,30 |  |  |  | 192 167,20 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 204 756,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 706,45 |  |  | 60 614,97 |  |  |  | 141 435,06 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 73 521,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047,30 |  |  | 21 742,33 |  |  |  | 50 732,14 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  | 291 529,70 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 932,50 |  |  | 86 279,20 |  |  |  | 201 318,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 216 836,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 835,33 |  |  | 65 831,00 |  |  |  | 148 170,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 74 693,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097,17 |  |  | 20 448,20 |  |  |  | 53 148,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Детский сад на 300 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская | всего, в том числе: |  |  |  | 397 540,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 362,50 |  |  | 117 653,40 |  |  |  | 274 524,60 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 292 509,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 866,36 |  |  | 86 592,90 |  |  |  | 202 050,10 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 105 031,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496,14 |  |  | 31 060,50 |  |  |  | 72 474,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  | Детский сад на 300 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская | всего, в том числе: |  |  |  | 397 540,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 362,50 |  |  | 117 653,40 |  |  |  | 274 524,60 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 292 509,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 866,36 |  |  | 86 592,90 |  |  |  | 202 050,10 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 105 031,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496,14 |  |  | 31 060,50 |  |  |  | 72 474,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  |  | Детский сад на 300 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская | всего, в том числе: |  |  |  | 397 540,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 362,50 |  |  | 117 653,40 |  |  |  | 274 524,60 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 292 509,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 866,36 |  |  | 86 592,90 |  |  |  | 202 050,10 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 105 031,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496,14 |  |  | 31 060,50 |  |  |  | 72 474,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  |  | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  | 332 420,60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 605,60 |  |  | 98 044,50 |  |  |  | 228 770,50 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 244 577,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 041,64 |  |  | 72 160,75 |  |  |  | 168 375,10 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 87 843,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,96 |  |  | 25 883,75 |  |  |  | 60 395,40 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  |  | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе: |  |  |  | 397 540,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 362,50 |  |  | 117 653,40 |  |  |  | 274 524,60 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 292 509,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 866,36 |  |  | 86 592,90 |  |  |  | 202 050,10 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  |  | 105 031,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496,14 |  |  | 31 060,50 |  |  |  | 72 474,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Детский сад на 200 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Грамши |  | всего, в том числе: |  |  | 215 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 000,00 |  |  | 110 000,00 |  |  |  | 96 000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 159 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 624,00 |  |  | 82 060,00 |  |  |  | 70 656,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 55 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 376,00 |  |  | 27 940,00 |  |  |  | 25 344,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24» по адресу: г. Воронеж, бул. Олимпийский, д. 8 |  | всего, в том числе: |  |  | 150 820,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 320,40 |  |  | 68 306,00 |  |  |  | 80 193,70 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 110 400,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,50 |  |  | 50 000,00 |  |  |  | 58 701,80 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 40 419,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,90 |  |  | 18 306,00 |  |  |  | 21 491,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. |  | Детский сад на 300 мест по ул. Загоровского - ул. Шишкова, 140б, участок № 29, г. Воронеж |  | всего, в том числе: |  |  | 174 836,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 210,40 |  |  |  | 161 625,70 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 127 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 670,00 |  |  |  | 118 310,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 46 856,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 540,40 |  |  |  | 43 315,70 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  | Детский сад на 160 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Жемчужная |  | всего, в том числе: |  |  | 225 455,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 424,00 |  |  | 115 342,70 |  |  |  | 100 688,30 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 165 033,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 898,40 |  |  | 84 430,90 |  |  |  | 73 703,80 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 60 421,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 525,60 |  |  | 30 911,80 |  |  |  | 26 984,50 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Детский сад на 260 мест по адресу: г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии |  | всего, в том числе: |  |  | 366 364,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 311,00 |  |  | 187 435,00 |  |  |  | 163 618,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 268 178,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 207,70 |  |  | 137 202,40 |  |  |  | 119 768,40 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 98 185,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 103,30 |  |  | 50 232,60 |  |  |  | 43 849,60 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Строительство пристройки к МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 102» |  | всего, в том числе: |  |  | 240 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 032,00 |  |  | 122 784,00 |  |  |  | 107 184,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 175 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 343,00 |  |  | 89 878,00 |  |  |  | 78 459,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 64 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 689,00 |  |  | 32 906,00 |  |  |  | 28 725,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Детский сад на 300 мест на территории МБОУ СОШ № 46 в мкр. Подгорное по ул. Дмитрия Горина, 61 |  | всего, в том числе: |  |  | 340 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 40 000,00 |  |  | 120 000,00 |  |  |  | 180 000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 248 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 280,00 |  |  | 87 840,00 |  |  |  | 131 760,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 91 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 720,00 |  |  | 32 160,00 |  |  |  | 48 240,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Детский сад на 250 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Ильюшина (ЖК «Озерки») (выкуп) |  |  | всего, в том числе: |  |  | 258 590,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 258 590,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 190 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 320,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 68 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 270,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по адресу: г. Воронеж, Московский проспект (выкуп) |  |  | всего, в том числе: |  |  | 1 500 001,00 |  | 1 206 558,00 |  |  | 293 443,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 098 000,00 |  | 883 200,00 |  |  | 214 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 402 001,00 |  | 323 358,00 |  |  | 78 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Встроенно-пристроенное ДОО на 100 мест, участок13.3 по ул. Загоровского, ул. Шишкова,140 Б, уч.3, г. Воронеж (выкуп) |  |  | всего, в том числе: |  |  | 112 157,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 112 157,60 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 82 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 548,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 29 609,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 609,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Встроенно-пристроенная детская дошкольная образовательная организация на 200 мест в жилом доме, поз. 7. Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, город Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3. Урбан, блок 6, 7 (выкуп) |  |  | всего, в том числе: |  |  | 318 260,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 318 260,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 234 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 84 020,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 020,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, дом 189/3, помещение 1 (выкуп) |  |  | всего, в том числе: |  |  | 84 530,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 84 530,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 62 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  |  | 22 310,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 310,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.28. | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская -Ленинский пр-кт), г. Воронеж | всего, в том числе |  | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 383,80 | 1 241 616,20 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 194 720,70 |  |  |  | 267 355,00 | 927 365,70 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 405 279,30 |  |  |  | 91 028,80 | 314 250,50 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Общеобразовательная школа ЖК «Задонье», «Гринпарк» на 1224 места, г. Воронеж | всего, в том числе |  | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986,00 | 260 000,00 | 603 606,70 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 604 524,70 |  |  |  |  | 182 000,00 | 422 524,70 |
|  |  | областной бюджет |  | 203 708,72 |  |  |  | 10 433,55 | 58 188,00 | 135 087,17 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 69 359,28 |  |  |  | 3 552,45 | 19 812,00 | 45 994,83 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Общеобразовательная школа на 1224 места по адресу: г. Воронеж, ул. Тепличная, 2д | всего, в том числе |  | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 282 000,00 | 658 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 708 700,00 |  |  |  | 7 460,00 | 210 372,00 | 490 868,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 241 300,00 |  |  |  | 2 540,00 | 71 628,00 | 167 132,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе |  | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986,00 | 260 000,00 | 603 606,70 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 645 698,44 |  |  |  | 10 083,91 | 191 360,00 | 444 254,53 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 231 894,26 |  |  |  | 3 902,09 | 68 640,00 | 159 352,17 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе |  | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,30 | 332 936,50 | 1 055 405,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 039 214,44 |  |  |  | 8 405,64 | 254 030,50 | 776 778,30 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 360 785,56 |  |  |  | 3 252,66 | 78 906,00 | 278 626,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Общеобразовательная школа на 2000 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская | всего, в том числе |  | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,51 | 1 708 950,49 | 1 102 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2 082 594,26 |  |  |  | 13 734,70 | 1 257 787,56 | 811 072,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 747 405,74 |  |  |  | 5 314,81 | 451 162,93 | 290 928,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Общеобразовательная школа на 1101 место, мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | всего, в том числе |  | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,30 | 332 936,50 | 1 055 405,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 039 214,44 |  |  |  | 8 405,64 | 254 030,50 | 776 778,30 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 360 785,56 |  |  |  | 3 252,66 | 78 906,00 | 278 626,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Общеобразовательная школа на 1224 места по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей (включая ПИР) | всего, в том числе |  | 1 508 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 082,00 | 478 142,10 | 1 014 972,60 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 103 999,90 |  |  |  | 11 040,00 | 350 000,00 | 742 959,90 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 404 196,80 |  |  |  | 4 042,00 | 128 142,10 | 272 012,70 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Общеобразовательная школа на 1224 места по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219А, В, участок № 20 | всего, в том числе |  | 1 508 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 478 196,70 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 082 039,90 |  |  |  |  |  | 1 082 039,90 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 426 156,80 |  |  |  |  | 30 000,00 | 396 156,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.37. | Школа на 2000 мест по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская | всего, в том числе |  | 2 905 580,90 | 1 217 533,40 | 1 688 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2 126 884,90 | 891 234,40 | 1 235 650,50 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 778 696,00 | 326 299,00 | 452 397,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.38. | Общеобразовательная школа на 1101 место по адресу: г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии | всего, в том числе |  | 1 709 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 419,00 | 1 317 713,30 | 105 963,70 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 251 058,20 |  |  |  | 208 926,70 | 964 566,10 | 77 565,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 458 037,80 |  |  |  | 76 492,30 | 353 147,20 | 28 398,30 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.39. | Пристройка к МБОУ лицей № 4 по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 87 | всего, в том числе |  | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 130,40 | 135 869,60 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 331 200,20 |  |  |  |  | 231 200,20 | 100 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 118 799,80 |  |  |  |  | 82 930,20 | 35 869,60 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Пристройка к МБОУ СОШ № 95 по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 42 | всего, в том числе |  | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 773,80 | 85 226,20 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 351 313,90 |  |  |  | 288 586,90 | 62 727,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 98 686,10 |  |  |  | 76 186,90 | 22 499,20 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Пристройка к МБОУ лицею № 3 по адресу: г. Воронеж, ул. Переверткина, 25 | всего, в том числе |  | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 331 200,00 |  |  |  | 198 720,00 | 132 480,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 118 800,00 |  |  |  | 71 280,00 | 47 520,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.42. | Реконструкция МБОУ СОШ № 45 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 46 | всего, в том числе |  | 937 314,10 | 937 314,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 686 113,90 | 686 113,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 251 200,20 | 251 200,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.43. | Пристройка к МБОУ СОШ № 84 со школьным стадионом, г. Воронеж | всего, в том числе |  | 168 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 60 000,00 | 101 457,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 125 668,92 |  |  |  | 5 222,00 | 44 760,00 | 75 686,92 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 42 788,08 |  |  |  | 1 778,00 | 15 240,00 | 25 770,08 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.44. | Пристройка к МБОУ «Лицей «МОК № 2» по адресу: г. Воронеж, ул. Шендрикова, 7 | всего, в том числе |  | 437 416,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 945,65 | 129 669,16 | 297 802,09 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 321 938,84 |  |  |  | 7 320,00 | 95 436,50 | 219 182,34 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 115 478,06 |  |  |  | 2 625,65 | 34 232,66 | 78 619,75 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.45. | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ № 24 по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, 43 | всего, в том числе |  | 219 673,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 644,80 | 165 028,30 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 160 800,70 |  |  |  |  | 40 000,00 | 120 800,70 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 58 872,40 |  |  |  |  | 14 644,80 | 44 227,60 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.46. | Пристройка к МБОУ СОШ № 97 по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 49 | всего, в том числе |  | 437 416,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 677,80 | 271 739,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 295 436,50 |  |  |  | 95 436,50 | 200 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 141 980,40 |  |  |  | 70 241,30 | 71 739,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.47. | Пристройка к МБОУ СОШ № 47 по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 2 | всего, в том числе |  | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | 613 920,00 | 535 920,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 878 399,00 |  |  |  | 36 717,00 | 449 389,00 | 392 293,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 321 601,00 |  |  |  | 13 443,00 | 164 531,00 | 143 627,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.48. | Пристройка к МБОУ СОШ № 62 по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 32 | всего, в том числе |  | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 418 704,00 |  |  |  | 52 704,00 | 146 400,00 | 219 600,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 153 296,00 |  |  |  | 19 296,00 | 53 600,00 | 80 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.49. | Школа по адресу: г. Воронеж, ул. Покровская, 18/5 (ЖК «Каштановый») | всего, в том числе |  | 1 012 707,80 | 1 012 707,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 741 302,00 | 741 302,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 271 405,80 | 271 405,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50. | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках Договора о комплексном развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Детский сад на 180 мест | всего, в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.51. | Комплексное развитие территории жилой застройки городского округа город Воронеж, ограниченной переулком Солнечный, улицей Солнечная, а также территории жилой застройки, прилегающей к улице Беговая и переулку Солнечный в рамках Договора о развитии территории № 1-КРТ от 26.01.2023. Встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | всего, в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.52. | Реконструкция МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143» по адресу: г. Воронеж, ул. Моисеева, 27 | всего, в том числе |  | 253 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 640,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 188 172,00 |  |  |  |  |  | 188 172,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 65 468,00 |  |  |  |  |  | 65 468,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.53. | Реконструкция МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 2» по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 36б | всего, в том числе |  | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 231 261,00 |  |  |  |  |  | 231 261,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж |  | 78 739,00 |  |  |  |  |  | 78 739,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Создание условий для всеобщей доступности информации и реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 | всего, в том числе | 22 051 555,60 |  | 2 868 024,10 | 6 849 992,20 | 9 035 637,30 | 743 472,60 | 913 126,00 | 1 641 303,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 80 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 19 792 484,70 |  | 2 608 284,40 | 6 849 992,20 | 8 585 637,30 | 177 311,60 | 409 955,80 | 1 161 303,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 379 070,90 |  | 159 739,70 | 0,00 | 0,00 | 66 161,00 | 153 170,20 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 800 000,00 |  | 100 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр) по адресу: г. Воронеж, наб. Петровская (включая ПИР) | всего, в том числе | 5787,00 |  | 5787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 5787,00 |  | 5787,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Физкультурно -оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 4 по адресу: г. Воронеж, б-р Пионеров, 14 | всего, в том числе | 139 952,30 |  | 139 952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 102 445,10 |  | 102 445,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 37 507,20 |  | 37 507,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в рп. Шилово, г. Воронеж (включая ПИР) | всего, в том числе | 389 658,80 |  | 389 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 285 230,20 |  | 285 230,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 104 428,60 |  | 104 428,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство спортивного зала бокса на территории МБУ СШОР № 4 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29 | всего, в том числе | 44 837,60 |  | 44 837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 32 820,70 |  | 32 820,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 12 016,90 |  | 12 016,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.5. | Физкультурно -оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 74 по адресу: г. Воронеж, ул. Переверткина, 34 | всего, в том числе | 151 542,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 82 861,30 | 68 681,30 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110 355,80 |  |  |  |  | 60 355,80 | 50 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 41 186,80 |  |  |  |  | 22 505,50 | 18 681,30 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 95 им. Героя России Крынина А.Э. по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 42 | всего, в том числе | 70 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 495,00 | 64 890,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51 240,00 |  |  |  |  | 4 000,00 | 47 240,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 19 145,10 |  |  |  |  | 1 495,00 | 17 650,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 85 им. Героя России Филипова Р.Н. (г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 2) | всего, в том числе | 70 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 495,00 | 64 890,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51 240,00 |  |  |  |  | 4 000,00 | 47 240,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 19 145,10 |  |  |  |  | 1 495,00 | 17 650,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 47 по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 2 | всего, в том числе | 151 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50 275,00 | 101 312,90 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110 355,80 |  |  |  |  | 36 600,00 | 73 755,80 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 41 232,10 |  |  |  |  | 13 675,00 | 27 557,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Школьный стадион с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 3 по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, 50 | всего, в том числе | 70 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 495,00 | 64 890,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51 240,00 |  |  |  |  | 4 000,00 | 47 240,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 19 145,10 |  |  |  |  | 1 495,00 | 17 650,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Стадион с беговыми дорожками и освещением в мкр. Песчанка, г. Воронеж | всего, в том числе | 70 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 495,00 | 64 890,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51 240,00 |  |  |  |  | 4 000,00 | 47 240,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 19 145,10 |  |  |  |  | 1 495,00 | 17 650,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Воронеж, ул. 9 января, 233/43 | всего, в том числе | 151 542,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 82 861,30 | 68 681,30 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110 355,80 |  |  |  |  | 60 355,80 | 50 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 41 186,80 |  |  |  |  | 22 505,50 | 18 681,30 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Стадион с беговыми дорожками и освещением в мкр. Краснолесный, г. Воронеж | всего, в том числе | 70 385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 495,00 | 64 890,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 51 240,00 |  |  |  |  | 4 000,00 | 47 240,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 19 145,10 |  |  |  |  | 1 495,00 | 17 650,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 61 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/4 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Лицей № 65» (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Матросова, 2а | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 34 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 115 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, 41 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 20 по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 96 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 9 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 69 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 5 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, 88 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Устройство многофункциональной спортивной площадки в детском лагере отдыха (далее - ДЛО) «Голубой экран» по адресу: г. Воронеж, пр-кт Дачный, 162 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» по адресу: г. Воронеж, ул. Дубовая, 44 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» по адресу: г. Воронеж, Лесной массив, 3 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Устройство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в ДЛО «Костер» по адресу: г. Воронеж, ул. Парковая, 1 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Харьковская - пер. Эстонский) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Сомово (г. Воронеж, ул. Полянка - ул. Чекистов - ул. Луганская) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Репное (г. Воронеж, ул. Тиханкина) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Княжеская, 2) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории мкр. Подгорное (г. Воронеж, ул. Церковная, 3-5) | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 75 по адресу: г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 4 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 67 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, 5 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 46 по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 62 по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая роща, 32 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 70 по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 34 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 36 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Егоровская, 53/1 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ гимназия № 10 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 70 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 71 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 58а | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 51 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Загородная, 66 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 44 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, пер. Острогожский, 1а | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40. | Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории МБОУ СОШ № 1 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 75 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41. | Строительство футбольного манежа на стадионе «Чайка» (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 92 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 14 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43. | Строительство футбольного манежа на территории МБУДО СШ № 15 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 120 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 93 по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 106 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 30 по адресу: г. Воронеж, ул. Туполева, 20 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 12 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 93 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» по адресу: г. Воронеж, ул. Паровозная, 62 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 63 по адресу: г. Воронеж, ул. Пирогова, 21 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на территории МБУДО СШОР № 25 по адресу: г. Воронеж, ул. Переверткина, 5 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.51. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в мкр. Никольское, г. Воронеж | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.52. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 90 по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Стратоферы, 12 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.53. | Строительство спортивной площадки и спортивного комплекса на территории МБОУ гимназия № 5 по адресу: г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.54. | Устройство спортивной площадки с тренажерами в МБОУ ВСОШ № 14 по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 3 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.55. | Строительство спортивного комплекса по адресу: г. Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 250 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.56. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с хоккейной коробкой на территории МБОУ СОШ № 4 по адресу: г. Воронеж, б-р Пионеров, 14 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.57. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 10 (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Глинки, 19 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.58. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Солнечный по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 7з | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.59. | Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ СОШ № 47 по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 2 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.60. | Реконструкция спортивной базы МБУДО СШОР № 18 (футбольное поле и многофункциональная спортивная площадка) по адресу: г. Воронеж, ул. Лагерная, 8 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.61. | Реконструкция спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 79 по адресу: г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 26 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.62. | Реконструкция спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 43 по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 26 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.63. | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 554 817,90 | 17 788,40 | 58 992,20 | 478 037,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 554 817,90 | 17 788,40 | 58 992,20 | 478 037,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.64. | Центральный стадион ФК «Факел» (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17 | всего, в том числе | 17 068 600,00 | 2 170 000,00 | 6 791 000,00 | 8 107 600,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17 068 600,00 | 2 170 000,00 | 6 791 000,00 | 8 107 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.65. | Строительство спортивного комплекса водных видов спорта (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 766 303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 766 303,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 766 303,40 |  |  |  |  |  |  | 766 303,40 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.66. | Реконструкция СК «Олимпик» (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 150 | всего, в том числе | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 365 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 365 000,00 |  |  |  |  |  |  | 365 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.67. | Модульный спортивный зал, г. Воронеж | всего, в том числе | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 110 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.68. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом*, г. Воронеж | всего, в том числе | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 500 000,00 |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  | 200 000,00 |  |
| 2.69. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса*, г. Воронеж | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000,00 |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |
| 2.70. | Строительство ледового катка*, г. Воронеж | всего, в том числе | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200 000,00 |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| 2.71. | Строительство футбольного манежа* по адресу: г. Воронеж, ул. Переверткина, 7/1 | всего, в том числе | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.72. | Строительство футбольного манежа*, г. Воронеж | всего, в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 2.73. | Строительство спортивного комплекса*, г. Воронеж | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000,00 |  |  | 100 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 2.74. | Строительство легкоатлетического манежа*, г. Воронеж | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |
| * Мероприятия, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 | всего, в том числе | 3 000 654,70 | 147 415,50 | 459 000,00 | 50 000,00 | 198 369,60 |  | 0,00 | 2 145 869,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 296 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 415 976,50 | 128 616,50 | 459 000,00 | 50 000,00 | 146 000,00 |  | 0,00 | 632 360,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 288 678,20 | 18 799,00 | 0,00 | 0,00 | 52 369,60 |  | 0,00 | 217 509,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство здания клуба «Краснолесье» в мкр. Краснолесный, г. Воронеж | всего, в том числе: | 145 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 145 869,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 107 360,00 |  |  |  |  |  |  | 107 360,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 38 509,60 |  |  |  |  |  |  | 38 509,60 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство объекта «Детская школа искусств» на 1400 мест по Московскому проспекту г. Воронежа (включая ПИР) | всего, в том числе: | 217 168,60 | 18 799,00 | 0,00 | 0,00 | 198 369,60 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 146 000,00 |  |  |  | 146 000,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 71 168,60 | 18 799,00 |  |  | 52 369,60 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проектирование и строительство многофункционального культурно - досугового центра в жилых кварталах, ограниченных ул. 45 стрелковой дивизии - пер. Здоровья, г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Тепличный», г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Никольское», г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Репное», г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра в мкр. «Шилово», г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. 45 стрелковой дивизии - ул. Антонова-Овсеенко - ул. 9 Января, г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Минская - ул. Остужева - ул. Урывского, г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Волгоградская - ул. Циолковского - ул. Ильюшина, г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Артамонова -ул. Маршала Одинцова - пер. Прибрежный, г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Проектирование и строительство многофункционального культурно-досугового центра, ул. Ворошилова -ул. Летчика Колесниченко - ул. 121 стрелковой дивизии, г. Воронеж | всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 129 600,00 |  |  |  |  |  |  | 129 600,00 |
|  |  | областной бюджет | 52 500,00 |  |  |  |  |  |  | 52 500,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  | 17 900,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского» (реставрация «Дома губернатора») по адресу: г. Воронеж, пр-кт Революции, 22 | всего, в том числе: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Строительство дома анимации Воронежской области (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 3 | всего, в том числе: | 599 716,50 | 90 716,50 | 459 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 599 716,50 | 90 716,50 | 459 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе: | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17 900,00 | 17 900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 | всего, в том числе | 14 267 486,40 | 2 110 938,30 | 2 324 298,00 | 3 584 103,70 | 85 926,40 |  | 2 277 165,50 | 3 885 054,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 113 251,40 | 113 251,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 14 154 235,00 | 1 997 686,90 | 2 324 298,00 | 3 584 103,70 | 85 926,40 |  | 2 277 165,50 | 3 885 054,50 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Объекты капитального строительства областной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 061 113,20 | 76 292,10 | 200 000,00 | 784 821,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 061 113,20 | 76 292,10 | 200 000,00 | 784 821,10 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом (включая ПИР) | всего, в том числе | 258 800,00 | 258 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 258 800,00 | 258 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Поликлиника в Железнодорожном районе г. Воронежа (мкр. «Лазурный») (включая ПИР) | всего, в том числе | 570 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 570 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 430 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство поликлиники по адресу: г. Воронеж, ул. Сельская, д. 2г (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 473 176,50 | 100 000,00 | 450 000,00 | 923 176,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 473 176,50 | 100 000,00 | 450 000,00 | 923 176,50 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Поликлинический комплекс с инфраструктурой для КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвистневой» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 2 315 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 000,00 | 2 305 054,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 315 054,50 |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 2 305 054,50 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство стационарного корпуса психоневрологического диспансера (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 514 100,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 459 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 514 100,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 459 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство областного наркологического диспансера со стационаром по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 30 | всего, в том числе | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 000,00 | 880 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 890 000,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 880 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Ленинском районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | всего, в том числе | 463 091,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926,40 |  | 457 165,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 463 091,90 |  |  |  | 5 926,40 |  | 457 165,50 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Строительство поликлиники на 300 пос./смену в Ленинском районе г. Воронежа | всего, в том числе | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 000,00 | 700 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 720 000,00 |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 700 000,00 |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Здание аптеки БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 101 929,00 | 101 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 101 929,00 | 101 929,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская поликлиника № 22», поликлиника (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 901 715,90 | 901 715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 113 251,40 | 113 251,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 788 464,50 | 788 464,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 771 700,00 | 10 700,00 | 200 000,00 | 561 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 771 700,00 | 10 700,00 | 200 000,00 | 561 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ВГКБСМП № 8» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 630 004,10 | 10 700,00 | 193 298,00 | 426 006,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 630 004,10 | 10 700,00 | 193 298,00 | 426 006,10 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Строительство женской консультации БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 5» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | 280 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  | 280 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Детская поликлиника БУЗ ВО «ВГКП № 3» на 150 пос./смену (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | 400 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 410 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |  | 400 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Строительство поликлиники (включая ПИР), г. Воронеж, ул. Димитрова - ул. Обручева на 300 пос./смену | всего, в том числе | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |  | 600 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 630 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  | 600 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Строительство стационарного отделения СМП на базе БУЗ ВО «ОДКБ № 2» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | 500 000,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 520 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  | 500 000,00 |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Реконструкция приемного отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница № 1» (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 151 | всего, в том числе | 901 801,30 | 350 801,30 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 901 801,30 | 350 801,30 | 551 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Реконструкция приемного отделения БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (включая ПИР), г. Воронеж | всего, в том числе | 750 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 750 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Реконструкция здания для клинико-диагностической лаборатории БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница» в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 85 000,00 | 85 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Отделение радионуклидной терапии и диагностики БУЗ ВО «ВОНКОЦ» по адресу: г. Воронеж, ул. Каляева, д. 19 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Пищеблок с обеденным залом БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей» по адресу: г. Воронеж, ул. Сосновая, 17 | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

С.А.Петрин В.Ф.Ходырев

Приложение № 3

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на 2025 - 2045 годы

Перечень

целевых индикаторов Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на 2025-2045 годы

| Наименование целевых индикаторов |  | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Система образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования детей. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % | 80 | 80,3 | 80,5 | 80,7 | 80,9 | 83,3 |
| Доля воспитанников образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | % | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 17,0 |
| Система здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов здравоохранения. Обеспечение растущей потребности и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций |  | % | 48,1 | 48,1 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 65,0 |
| Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, требующих капитального ремонта |  | % | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы городского округа город Воронеж в отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | % | 65,2 | 65,9 | 66,5 | 67,0 | 68,4 | 80 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение условий для развития и функционирования библиотечного, музейного фондов, поддержки творческой, культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных (реконструированных) объектов культуры и искусства (нарастающим итогом) |  | ед. | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 15 |

*Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется в соответствии с приказом Росстата от 31.08.2022 № 609 «Об утверждении официальной статистической методологии по расчету основных показателей статистики образования и культуры»

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

- С.А.Петрин В.Ф.Ходырев

- Приложение № 4

- к Программе комплексного

- развития социальной инфраструктуры

- городского округа город Воронеж

- на 2025-2045 годы

Методика и критерии

оценки эффективности Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

на 2025-2045 годы

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2025-2045 годы (далее - Программа) осуществляется в два этапа.

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

Ii – индивидуальный индекс достижения i-го целевого показателя, процент;

Aф i – фактическое достигнутое значение i-го целевого показателя в отчетном году;

Aпл i – значение планируемого i-го целевого индикатора на отчетный год.

На втором этапе осуществляется интегрированная оценка эффективности реализации Программы по следующей формуле:

где:

Э – интегрированная оценка эффективности реализации Программы;

–  сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей Программы;

n – число целевых индикаторов Программы.

Оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом:

- при значении от 80 до 100 процентов и выше реализация Программы признается эффективной;

- при значении от 50 до 79 процентов (включительно), реализация Программы признается недостаточно эффективной;

- при значении до 49 процентов (включительно), реализация Программы признается неэффективной.

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

С.А.Петрин В.Ф.Ходырев

Приложение № 5

к Программе комплексного

развития социальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на 2025-2045 годы

Показатели

соответствия уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

нормативам градостроительного проектирования

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Единица измерения | Норматив | Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 2029 год |  |  | 2045 год |  |  |
|  |  |  | текущее значение | по нормам | +/- | плановое значение | по нормам | +/- | плановое значение | по нормам | +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Учреждения общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации (дети от 7 до 17 лет) | мест | мест | 87 287 | 128 365 | -41 078 | 92 583 | 117 391 | -24 808 | 106 491 | 90 745 | 15 746 |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | мест | 45 457 | 49 595 | -4 138 | 46 367 | 41 980 | 4 387 | 50 997 | 50 510 | 487 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные помещения и залы микрорайонного и районного значения | кв. м | кв. м пола на 1000 жителей | 114 | 80 | +34 | 116 | 80 | +36 | 125 | 80 | +45 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | кв. м на 1000 жителей | 5,5 | 25 | -19,5 | 6 | 25 | -19 | 25 | 25 | 0 |
| Плоскостные спортивные сооружения микрорайонного и районного значения | тыс. кв. м | кв. м на 10000 жителей | 6,4 | 19,5 | -13,1 | 9,2 | 19,5 | -10,3 | 19,5 | 19,5 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступная универсальная библиотека (общедоступная библиотека) | ед. | объектов на 10 000 жителей | 48 | 104 | -56 | 48 | 104 | -56 | 48 | 104 | -56 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 на 200000 жителей, 1 Дом культуры на 5000 жителей | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 13 | 5 | +8 |
| Численность обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | мест | 14,08% от общего числа школьников | 15 018 | 18 074 | -3 056 | 15 018 | 16 529 | -1 511 | 15 018 | 12 777 | +2241 |

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

С.А.Петрин В.Ф.Ходырев