Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 19.05.2010 № 71-III

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2010-2014 ГОДЫ»

ВОРОНЕЖ

2010

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Комплексная программа «Развитие инфраструктуры отдельных территорий городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчики программы | Управа Железнодорожного района, управа Коминтерновского района, управа Левобережного района, управа Советского района городского округа город Воронеж; департамент градостроительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент организации дорожной деятельности и пассажирских перевозок, департамент муниципальной собственности, департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики и инвестиций, управление по охране окружающей среды департамента общественной безопасности администрации городского округа город Воронеж |
| Заказчик-координатор программы | Экономическое управление департамента экономики и инвестиций администрации городского округа город Воронеж |
| Основные разработчики программы | Экономическое управление департамента экономики и инвестиций, управление строительства департамента градостроительства и архитектуры, управа Железнодорожного района, управа Коминтерновского района, управа Левобережного района, управа Советского района городского округа город Воронеж |
| Цель и задачи программы | Цель: повышение качества жизни населения отдельных территорий городского округа город Воронеж. Задачи программы на отдельных территориях городского округа город Воронеж: - создание условий, обеспечивающих потребности населения и предприятий в быстром и безопасном перемещении людей и грузов; - повышение эффективности и надежности системы электроснабжения; - увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением; |
|  | - обеспечение качественного и надежного теплоснабжения населения; - создание безопасных и благоприятных условий проживания населения в многоквартирных домах и общежитиях; - повышение качества транспортного обслуживания населения; - повышение обеспеченности населения объектами здравоохранения; - удовлетворение потребностей населения в качественном и доступном дошкольном и общем образовании; - создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и спорта; - создание условий для организации досуга различных возрастных категорий населения; - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - повышение уровня организации бытового обслуживания населения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - ввод автомобильных дорог с твердым покрытием; - площадь отремонтированных автомобильных дорог; - увеличение протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением; - увеличение протяженности водопроводных сетей; - увеличение протяженности канализационных сетей; - количество введенных в эксплуатацию теплоисточников; - ввод дополнительных мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений; - ввод дополнительных мощностей детских дошкольных учреждений; - ввод дополнительных мощностей общеобразовательных учреждений; - ввод дополнительных мощностей плоскостных физкультурно-спортивных сооружений; - ввод дополнительных мощностей спортивных комплексов; - ввод дополнительных мощностей культурно-досуговых учреждений; - ввод дополнительных мощностей очистных сооружений |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в течение 2010-2014 гг. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы | Реализация Программы предполагает проведение мероприятий, сгруппированных по следующим разделам: - развитие сети автомобильных дорог; - благоустройство территорий; - развитие сетей наружного освещения; - развитие электроснабжения; - развитие водоснабжения; - развитие водоотведения; - газификация; - развитие теплоснабжения; - развитие транспортной системы; - развитие жилищного фонда; - развитие сети учреждений здравоохранения; - развитие сети учреждений общего и дошкольного образования; - развитие сети учреждений физической культуры и спорта; - развитие культурно-досуговой деятельности; - обеспечение экологической безопасности; - развитие бытового обслуживания населения; - прочие мероприятия |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3 706,87 млн. руб. Из них средства: - федерального бюджета – 162,75 млн. руб. 4,39 %); - областного бюджета – 337,35 млн. руб. (9,10 %); - бюджета городского округа город Воронеж – 3 131,44 млн. руб. (84,48 %); - внебюджетных источников – 75,33 млн. руб. (2,03 %) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 61,3 км; - увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог на 220,8 тыс. кв. м; - увеличение протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением, на 157,4 км; - увеличение протяженности водопроводных сетей на 111 643 п.м; - увеличение протяженности канализационных сетей на 657 077 п.м; - увеличение количества введенных в эксплуатацию теплоисточников на 4 единицы; - увеличение числа посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений на 168 единиц; - увеличение количества мест детских дошкольных учреждений на 440 единиц; - увеличение количества мест общеобразовательных учреждений на 500 единиц; - увеличение площади плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на 24 600 кв. м; - увеличение площади спортивных комплексов на 8 592 кв. м; - увеличение количества мест культурно-досуговых учреждений на 2100 единиц; - повышение мощности очистных сооружений на 200 куб. м в сутки |

1. Обоснование необходимости разработки Программы

В состав городского округа город Воронеж входят 12 обособленных территорий. По состоянию на 01.01.2009 г. в них проживает 94,9 тыс. человек (10,3 % от численности населения городского округа город Воронеж). Площадь обособленных территорий составляет 14457 га (24,2 % от площади городского округа город Воронеж). Краткая характеристика социально-экономического положения отдельных территорий городского округа город Воронеж представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о социально-экономическом положении отдельных территорий

городского округа город Воронеж

| Наименование отдельной территории | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Численность постоянного населения, человек | Расстояние до центра городского округа город Воронеж, км |
| Железнодорожный район |  |  |  |
| Краснолесный | 257 | 5620 | 55 |
| Сомово | 2344 | 13711 | 18 |
| Репное | 640 | 2732 | 20 |
| Итого по Железнодорожному району: | 3241 | 22063 | х |
| Коминтерновский район |  |  |  |
| Подгорное | 608 | 8918 | 12 |
| Итого по Коминтерновскому району: | 608 | 8918 | х |
| Левобережный район |  |  |  |
| Никольское | 210 | 5538 | 20 |
| Масловка | 8277 | 10389 | 16 |
| Итого по Левобережному району: | 8487 | 15927 | х |
| Советский район |  |  |  |
| Шилово | 250 | 7300 | 16 |
| Первое Мая | 455 | 5670 | 8 |
| Подклетное | 390 | 3501 | 12 |
| Малышево | 126 | 2473 | 25 |
| Придонской | 650 | 17000 | 10 |
| Тенистый | 250 | 12000 | 10 |
| Итого по Советскому району: | 2121 | 47944 | х |
| ВСЕГО по отдельным территориям городского округа: | 14457 | 94852 | х |

Более полная характеристика социально-экономического положения отдельных территорий городского округа город Воронеж представлена в приложении № 1.

Протяженность автомобильных дорог отдельных территорий составляет 441 км, из них протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 136 км. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в протяженности всех автомобильных дорог в среднем по отдельным территориям составляет 30,8 %. Аналогичный показатель по городскому округу в целом - 65,0 %. Наименьшая доля автомобильных дорог с твердым покрытием приходится на Первое Мая (7,3 %), Репное (10,4 %) и  Подклетное (12,9 %). Наибольшая обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием наблюдается в  Шилово (88 ,0%),  Сомово (46,0 %) и  Тенистом (57,0 %). Состояние в среднем 70 процентов автомобильных дорог отдельных территорий не соответствует технико-эксплуатационным характеристикам.

Отсутствие дорог с твердым покрытием на отдельных территориях негативно отражается на их развитии и функционировании. Грунтовые дороги практически непроходимы в осенне-весенний период. Возникают дополнительные трудности с обеспечением медицинской и противопожарной помощью, организацией постоянного транспортного сообщения и, как следствие, доставкой товаров жителям отдельных территорий. Кроме того, отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием увеличивает время пребывания пассажиров в пути.

Создание комфортных жилищно-бытовых и социальных условий населению невозможно без обеспечения надежного и безопасного наружного освещения.

В настоящее время протяженность освещенных улиц отдельных территорий составляет 167 км, доля освещенных улиц в общей протяженности улиц в среднем составляет 37,1 %. Наибольшая доля освещенных улиц приходится на  Краснолесный (90,0 %),  Сомово (75,0 %) и  Масловку (70,0 %). Наименьшая обеспеченность освещенными улицами наблюдаются в Репном (1,8 %) и Подгорном (6,5 %). На территории  Подклетного полностью отсутствуют сети наружного освещения.

Большая часть электрических сетей отдельных территорий имеет низкую пропускную способность. Сети электроснабжения в  Репном,  Подгорном находятся в ветхом, технически непригодном состоянии и требуют замены.

Часть жилищного фонда отдельных территорий городского округа город Воронеж не имеет коммунальных удобств. По состоянию на 01.01.2009 года водопроводом оборудовано 63,9 % жилищного фонда, центральным отоплением – 76 %, канализацией – 61,4 %, горячим водоснабжением – 58,0 %, газом – 76,5 %. В то время как аналогичные показатели по городскому округу город Воронеж составляют 95,2 %, 95,2%, 94,3 %, 90,9% и 86,7 % соответственно. Кроме того, расположенные на отдельных территориях городского округа город Воронеж объекты жилищно-коммунального хозяйства изношены.

Общая протяженность водопроводных сетей отдельных территорий составляет 265,3 км. Наибольшая обеспеченность водопроводными сетями наблюдается в  Подгорном (60,0 км) и  Придонском (48,0 км), наименьшая - в  Малышево (1,6 км) и  Репном (2,8 км). Водопроводные сети большинства отдельных территорий изношены, возникают аварии на действующих сетях. Большая часть систем водоснабжения из-за длительной эксплуатации, отсутствия надлежащего технического обслуживания и ремонта находится в неудовлетворительном состоянии. Многие скважины практически заброшены и являются источником загрязнения подземных вод.

Протяженность канализационных сетей отдельных территорий примерно 105,4 км. Наблюдается большой разброс в обеспеченности населения отдельных территорий сетями водоотведения. Наибольшая протяженность канализационных сетей приходится на  Придонской (41,0 км) и  Шилово (26,0 км). В Краснолесном, Репном, Подгорном, Подклетном и Малышево они полностью отсутствуют. На территории Первого Мая канализация также отсутствует, за исключением улицы Сосновая.

Отдельные территории городского округа город Воронеж практически газифицированы.

Централизованное теплоснабжение имеется на части отдельных территорий. Общее число источников централизованного теплоснабжения отдельных территорий составляет 32 единицы. В то же время, по городскому округу в целом их 233 единицы. Наибольшее число источников централизованного теплоснабжения приходится на  Краснолесный (12 единиц) и  Сомово (11 единиц). Полностью отсутствуют – в  Репном, Подгорном, Первом Мая, Подклетном и Малышево. Особо остро вопрос теплоснабжения населения стоит в  Краснолесном. Практически все социальные объекты и жилые дома отапливаются угольными котельными.

Общая площадь жилищного фонда отдельных территорий составляет 2131,4 тыс. м2 (9,4 % от площади жилищного фонда городского округа город Воронеж). В большинстве отдельных территорий жилищный фонд состоит из многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Однако, в Первом Мая, Подклетном и Малышево многоквартирные дома отсутствуют. Наибольшее число многоквартирных домов имеется в  Придонском (101 единица) и  Сомово (67 единиц), индивидуальных домов – в  Сомово (3095 единиц),  Подгорном (3005 единиц) и  Масловке (2897 единиц). Наименьшее количество индивидуальных жилых домов находится в  Шилово (34 единицы). Находящиеся в  Шилово на ул. Теплоэнергетиков д. 18, 19, 20, 21 жилые помещения общежитий признаны непригодными для проживания.

Ряд отдельных территорий испытывает сложности с транспортным обслуживанием населения. В  Подгорном организовано два маршрута пассажирского транспорта. Однако, автобусы особо малого класса «Газель» не справляются с пассажиропотоком данной отдельной территории. В  Масловке (Таврово) существует нехватка рейсов на автобусном маршруте № 48, в  Краснолесном – на № 98, в  Репном – на № 59, в  Никольском – на № 78А.

Обеспеченность населения отдельных территорий объектами социальной сферы ниже, чем по городскому округу. В частности: амбулаторно-поликлиническими учреждениями – в 3,2 раза, физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями – в 47,8 раза, дошкольными образовательными учреждениями – в 11,4 раза, дневными общеобразовательными учреждениями – в 8,6 раза, учреждениями культурно-досугового типа – в 2,9 раза.

На обособленных территориях расположены 14 амбулаторно-поликлинических учреждений. Состояние материально-технической базы учреждений здравоохранения отдельных территорий – неудовлетворительное. Износ зданий в среднем составляет 60 процентов. В ветхих и аварийных помещениях размещаются: амбулатория в  Репном и фельдшерско-акушерские пункты в  Масловке (Таврово, Семилукские Выселки и им. Буденного). Отдельные амбулаторно-поликлинические учреждения располагаются в приспособленных зданиях, не соответствующих санитарным нормам и современным требованиям.

На наибольшее число посещений в смену рассчитаны амбулаторно-поликлинические учреждения в  Сомово (141 посещение в смену),  Никольском (150 посещений в смену),  Придонском (165 посещений в смену). Крайне низкая мощность у фельдшерско-акушерского пункта  Малышево МУЗ «ГП № 7» (8 посещений в смену).

На отдельных территориях функционируют 14 дошкольных образовательных учреждений (8,8 % от количества дошкольных образовательных учреждений городского округа). Наибольшая обеспеченность данными учреждениями приходится на  Придонской. В нем функционируют 4 дошкольных образовательных учреждения, в которых имеется 912 мест. В  Подгорном, Подклетном, Первом Мая, Малышево дошкольные образовательные учреждения отсутствуют. В  Тенистом детское общеобразовательное учреждение имеется, однако, вследствие изношенности, не функционирует.

На отдельных территориях действуют 16 дневных образовательных учреждений. В них обучается 6554 учащихся (8,7 % от общего числа учащихся по городскому округу). Мощность указанных учреждений в среднем по отдельным территориям составляет 730 мест. Важная проблема в данной сфере – отсутствие общеобразовательных учреждений в ряде отдельных территорий. В  Репном имеется лишь начальная образовательная школа. В Первом Мая дневные общеобразовательные учреждения отсутствуют.

Кроме того, наблюдаются: ветхое и аварийное состояние школьных зданий, финансовые трудности, неукомплектованность классов в школах. Материально-техническая база учреждений образования отдельных территорий находится не на должном уровне. Часть школ отдельных территорий располагается в приспособленных зданиях, не отвечающих современным требованиям: в них нет достаточного количества учебных помещений, отсутствуют специально оборудованные кабинеты по предметам, школьные мастерские, спортивные залы и столовые.

Обеспеченность населения отдельных территорий спортивными сооружениями и объектами крайне низкая. На отдельных территориях функционируют 20 спортивных сооружений (2,09 % спортивных сооружений городского округа). Стадионы имеются в  Краснолесном, Подклетном, Придонском и Тенистом, спортивные площадки – в  Никольском, Шилово, Первом Мая, Малышево, Придонском и Тенистом. Сомово, Репное, Подгорное, Масловка вовсе не обеспечены спортивными сооружениями (за исключением спортивных залов, расположенных на территориях школ).

По состоянию на начало 2009 года на отдельных территориях имеется в наличии: 12 учреждений культурно-досугового типа (34,3 % от количества учреждений культурно-досугового типа городского округа), 8 школ искусств, 16 библиотек. Практически в каждой обособленной территории функционируют Дома культуры, за исключением  Никольского. Однако, действующие в большинстве отдельных территорий культурно-досуговые учреждения находятся в ветхом состоянии и не отвечают потребностям населения в культурном досуге.

В Никольском, Первом Мая, Тенистом, Подгорном, Репном требуется строительство новых учреждений культуры.

Учреждения культуры в отдельных территориях испытывают большую потребность практически во всех технических средствах.

На отдельных территориях расположены 39 объектов бытового обслуживания населения.

Анализируя проблему обеспечения населения отдельных территорий бытовыми услугами, необходимо отметить, что в настоящее время приходится говорить не только о качестве предоставляемых услуг, но и просто о возможности их получения. Не каждая отдельная территория обеспечена мастерскими по ремонту одежды и обуви, парикмахерскими, фотоателье, банями и другими объектами бытового обслуживания. Наилучшая обеспеченность указанными объектами приходится на  Сомово, Шилово и Придонской. В Репном и Малышево объекты бытового обслуживания отсутствуют. Расположенная в  Краснолесном баня требует капитального ремонта. В этой связи, одно из главных направлений - привлечение инвесторов для проведения ремонта.

На обособленных территориях действуют 296 объектов торговли, из них: 106 магазинов, 67 павильонов, 121 киоск и 2 рынка. В целом, обеспеченность населения объектами торговли удовлетворительная.

В ряде отдельных территорий необходимо оздоровление экологической ситуации. В частности, в летний период река Усманка в Сомово является местом массового отдыха горожан. Русло реки местами заилено, присутствуют завалы бытового и строительного мусора.

Исходя из вышеизложенного, мероприятия Программы направлены на повышение уровня и выравнивание обеспеченности объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры отдельных территорий городского округа город Воронеж с городским округом в целом.

В состав городского округа город Воронеж входит ряд жилых массивов. В жилом массиве Задонье Коминтерновского района городского округа город Воронеж особо остро стоят вопросы строительства автомобильных дорог, сетей наружного освещения и водоотведения. В этой связи в Программу также включены мероприятия по развитию его инфраструктуры.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Повышение качества жизни населения отдельных территорий городского округа город Воронеж является основной целью Программы.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач по отдельным территориям городского округа город Воронеж:

- создание условий, обеспечивающих потребности населения и предприятий в быстром и безопасном перемещении людей и грузов;

- повышение эффективности и надежности системы электроснабжения;

- увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением;

- обеспечение качественного и надежного теплоснабжения населения;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания населения в многоквартирных домах и общежитиях;

- повышение качества транспортного обслуживания населения;

- повышение обеспеченности населения объектами здравоохранения;

- удовлетворение потребностей населения в качественном и доступном дошкольном и общем образовании;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и спорта;

- создание условий для организации досуга различных возрастных категорий населения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- повышение уровня организации бытового обслуживания населения.

Реализация Программы осуществляется в период с 2010 года по 2014 год.

Целевые индикаторы, характеризующие динамику изменения проблемной ситуации и достижение цели в результате реализации Программы, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Едини- ца измерения | Целевое значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 2,2 | 14,4 | 0,6 | 15,4 | 28,7 |
| 2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 0 | 79,2 | 98,4 | 39,2 | 4,0 |
| 3 | Увеличение протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением | км | 60,9 | 13,5 | 42,0 | 41,0 | 0 |
| 4 | Увеличение протяженности водопроводных сетей | п.м | 0 | 4743 | 45400 | 24800 | 36700 |
| 5 | Увеличение протяженности канализационных сетей | п.м | 132427 | 132427 | 202872 | 151101 | 38250 |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию теплоисточников | единиц | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ввод дополнительных мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений | число посе-щений в смену | 10 | 20 | 48 | 90 | 0 |
| 8 | Ввод дополнительных мощностей детских дошкольных учреждений | коли-чество мест | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| 9 | Ввод дополнительных мощностей общеобразовательных учреждений | коли-чество мест | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ввод дополнительных мощностей плоскостных физкультурно-спортивных сооружений | кв. м | 900 | 1350 | 22350 | 0 | 0 |
| 11 | Ввод дополнительных мощностей спортивных комплексов | кв. м | 0 | 864 | 6000 | 0 | 1728 |
| 12 | Ввод дополнительных мощностей культурно-досуговых учреждений | коли-чество мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| 13 | Ввод дополнительных мощностей очистных сооружений | куб. м в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

3. Система программных мероприятий

Настоящая Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных конкретных организационных мероприятий, выполняемых в интересах жителей отдельных территорий городского округа город Воронеж и обеспечивающих решение проблем по развитию их инфраструктуры.

Разработанные мероприятия Программы реализуются в расположенных в городском округе отдельных территориях, в которых обеспеченность объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры значительно ниже в сравнении с аналогичными показателями по городскому округу город Воронеж.

Основные программные мероприятия, направленные на развитие отдельных территорий городского округа город Воронеж, сгруппированы по следующим разделам:

- развитие сети автомобильных дорог;

- благоустройство территорий;

- развитие сетей наружного освещения;

- развитие электроснабжения;

- развитие водоснабжения;

- развитие водоотведения;

- газификация;

- развитие теплоснабжения;

- развитие транспортной системы;

- развитие жилищного фонда;

- развитие сети учреждений здравоохранения;

- развитие сети учреждений общего и дошкольного образования;

- развитие сети учреждений физической культуры и спорта;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение экологической безопасности;

- развитие бытового обслуживания населения;

- прочие мероприятия.

Перечень мероприятий по территориям, срокам и видам работ с указанием объема и источников финансирования приводится в приложениях № 2, 3, 4, 5 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 706,87 млн. рублей. Финансирование Программы предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.

Распределение объемов финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации представлено в таблице 3.

Таблица 3

Объемы и источники финансирования Программы

млн. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Объем финансирования, всего: | 404,14 | 723,23 | 747,49 | 889,36 | 942,65 | 3 706,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 12,75 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,75 |
| 1.2. | областной бюджет | 38,69 | 148,67 | 83,04 | 65,45 | 1,50 | 337,35 |
| 1.3. | бюджет городского округа | 351,98 | 421,56 | 652,84 | 788,91 | 916,15 | 3 131,44 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,72 | 3,00 | 11,61 | 35,00 | 25,00 | 75,33 |

Распределение объемов финансирования программных мероприятий по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по районам и отдельным территориям городского округа город Воронеж представлено в таблице 4.

Таблица 4

Объемы финансирования Программы в разрезе отдельных территорий

городского округа город Воронеж

млн. руб.

| № п/п | Наименование отдельной территории | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ИТОГО: |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Краснолесный | 49,10 | 33,92 | 37,36 | 62,90 | 95,62 | 278,90 |
| 1.2. | Сомово | 53,91 | 123,16 | 134,94 | 71,40 | 92,96 | 476,37 |
| 1.3. | Репное | 1,30 | 313,67 | 76,43 | 92,27 | 115,52 | 599,18 |
| Итого по Железнодорожному району: |  | 104,31 | 470,75 | 248,73 | 226,57 | 304,10 | 1 354,44 |
| Коминтерновский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подгорное | 6,50 | 56,02 | 88,85 | 113,09 | 43,00 | 307,46 |
| 2.2. | Задонье | 2,00 | 1,00 | 10,00 | 7,50 | 8,00 | 28,50 |
| Итого по Коминтерновскому району: |  | 8,50 | 57,02 | 98,85 | 120,59 | 51,00 | 335,96 |
| Левобережный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Никольское | 5,55 | 21,73 | 33,81 | 56,56 | 89,66 | 207,31 |
| 3.2. | Масловка | 26,45 | 53,55 | 96,84 | 94,29 | 90,09 | 361,22 |
| Итого по Левобережному району: |  | 32,00 | 75,28 | 130,65 | 150,85 | 179,75 | 568,52 |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Шилово | 140,00 | 31,70 | 28,10 | 31,60 | 74,70 | 306,10 |
| 4.2. | Первое Мая | 21,60 | 2,00 | 11,30 | 32,70 | 27,00 | 94,60 |
| 4.3. | Подклетное | 0,50 | 8,70 | 91,36 | 94,95 | 21,50 | 217,01 |
| 4.4. | Малышево | 5,40 | 18,61 | 45,61 | 44,31 | 38,00 | 151,93 |
| 4.5. | Придонской | 45,43 | 46,33 | 33,40 | 51,50 | 58,30 | 234,97 |
| 4.6. | Тенистый | 46,40 | 12,84 | 59,50 | 136,30 | 188,30 | 443,34 |
| Итого по Советскому району: |  | 259,33 | 120,18 | 269,27 | 391,36 | 407,80 | 1447,95 |
| ВСЕГО по отдельным территориям городского округа: |  | 404,14 | 723,23 | 747,49 | 889,36 | 942,65 | 3706,87 |

5. Механизм реализации Программы

Заказчиком-координатором Программы является экономическое управление департамента экономики и инвестиций администрации городского округа город Воронеж.

Заказчиками Программы являются: управа Железнодорожного района, управа Коминтерновского района, управа Левобережного района, управа Советского района городского округа город Воронеж; департамент градостроительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент организации дорожной деятельности и пассажирских перевозок, департамент муниципальной собственности, департамент образования, департамент здравоохранения, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление по развитию предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики и инвестиций, управление по охране окружающей среды департамента общественной безопасности администрации городского округа город Воронеж.

К участию в реализации Программы могут привлекаться иные заинтересованные службы, учреждения, предприятия, организации.

Заказчик-координатор Программы:

- осуществляет координацию действий заказчиков по реализации Программы;

- производит координацию подготовки проектов правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы и, в случае необходимости, производит корректировку Программы.

Заказчик Программы в пределах своих полномочий:

- обеспечивает реализацию мероприятий Программы;

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг мероприятий Программы;

- подготавливает и представляет заказчику-координатору ежегодный отчет о реализации мероприятий Программы;

- подготавливает (при необходимости) и вносит заказчику-координатору предложения о корректировке Программы;

- обеспечивает поиск инвесторов с целью привлечения внебюджетных средств.

Часть объектов коммунальной инфраструктуры отдельных территорий городского округа город Воронеж является бесхозяйными. В этой связи необходимо принять указанные сети в муниципальную собственность и передать их в оперативное управление (хозяйственное ведение) специализированных муниципальных предприятий, таких как: МУП «Водоканал Воронежа», МКП «Воронежтеплосеть». Данные муниципальные предприятия будут осуществлять обслуживание переданных им сетей за счет собственных средств.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- долгосрочные муниципальные целевые программы;

- ведомственные целевые программы;

- городская адресная инвестиционная программа (непрограммная часть);

- нормативные правовые акты администрации городского округа город Воронеж о пообъектном распределении ассигнований бюджета городского округа на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и теплоэнергетического хозяйства, объектов социального назначения.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 61,3 км;

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог на 220,8 тыс.  кв. м;

- увеличение протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением, на 157,4 км;

- увеличение протяженности водопроводных сетей на 111 643 п.м;

- увеличение протяженности канализационных сетей на 657 077 п.м;

- увеличение количества введенных в эксплуатацию теплоисточников на 4 единицы;

- увеличение числа посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений на 168 единиц;

- увеличение количества мест детских дошкольных учреждений на 440 единиц;

- увеличение количества мест общеобразовательных учреждений на 500 единиц;

- увеличение площади плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на 24 600 кв. м;

- увеличение площади спортивных комплексов на 8 592 кв. м;

- увеличение количества мест культурно-досуговых учреждений на 2100 единиц;

- повышение мощности очистных сооружений на 200 куб. м в сутки.

В целом, по итогам реализации Программы планируется создание развитой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры отдельных территорий городского округа город Воронеж.

И.о. руководителя аппарата

Воронежской городской Думы Н.А.Бондарева