Приложение № 1

к решению

Воронежской городской Думы

от 28.05.2014 № 1518-III

Положение

о порядке совместного финансирования работ по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке совместного финансирования работ по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры (далее – Положение) устанавливает условия и порядок участия администрации городского округа город Воронеж (далее – Администрация) и территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в деятельности по совместной реализации проектов развития инженерной и социальной инфраструктуры.

1.2. Основными целями принятия Положения являются:

- повышение комфортности условий проживания населения городского округа город Воронеж;

- привлечение внебюджетных средств на развитие городской инфраструктуры;

- вовлечение населения в процесс развития территорий его проживания;

- создание условий для развития института территориального общественного самоуправления.

2. Отбор проектов

2.1. Отбор проектов, реализуемых Администрацией совместно с ТОС, (далее – проекты) осуществляется на конкурсной основе.

2.2. Конкурс объявляется постановлением Администрации, которое подлежит официальному опубликованию.

2.3. Конкурсный отбор проектов, на реализацию которых будут предоставлены средства, осуществляется на основании заявок для участия в конкурсном отборе (далее – конкурсная заявка) от ТОС, согласованных с соответствующей управой района городского округа город Воронеж.

2.4. Обязательным условием участия в конкурсном отборе является принятие ТОС решения об осуществлении добровольных пожертвований в бюджет городского округа город Воронеж в сумме, равной стоимости разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) и прохождения государственной экспертизы, а также части стоимости строительно-монтажных работ.

Минимальная доля стоимости строительно-монтажных работ, финансируемая за счет добровольных пожертвований граждан, составляет 10 процентов.

В случае, если ТОС ранее была разработана ПСД, прошедшая государственную экспертизу и соответствующая на момент проведения конкурсного отбора требованиям действующего законодательства, взамен решения об осуществлении добровольных пожертвований в бюджет городского округа город Воронеж в сумме, равной стоимости разработки ПСД и прохождения государственной экспертизы, принимается решение о передаче ПСД Администрации.

2.5. Порядок проведения конкурсного отбора, форма заявки для участия в конкурсном отборе и критерии  оценки заявок, участвующих в конкурсном отборе, утверждаются соответственно приложениями № 2, № 3 и № 4 к настоящему решению.

2.6. Для осуществления конкурсного отбора проектов, а также последующей координации хода реализации проектов создается комиссия по проектам, реализуемым Администрацией совместно с ТОС.

Функционирование комиссии обеспечивает уполномоченный орган. Уполномоченный орган является структурным подразделением Администрации и определяется распоряжением Администрации.

3. Организационно-финансовый механизм реализации проектов

3.1. ТОС, прошедшие конкурсный отбор, (или их уполномоченный представитель) в течение 30 дней с момента объявления результатов конкурсного отбора перечисляют в бюджет городского округа город Воронеж добровольные пожертвования в сумме, равной стоимости разработки ПСД и прохождения государственной экспертизы, либо передают разработанную ранее ПСД.

В случае, если средства не перечислены в указанном объеме (ПСД не передана) в установленный срок, Администрация вправе считать, что ТОС принял решение об отказе от участия в проекте.

3.2. Администрация в лице главных администраторов доходов  бюджета городского округа город Воронеж учитывает добровольные пожертвования ТОС (их представителей).

3.3. Администрация в лице ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ городского округа город Воронеж в течение 30 дней после осуществления ТОС добровольных пожертвований, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, подготавливает постановление Администрации о внесении изменений в муниципальные программы, а управление финансово-бюджетной политики Администрации – проект решения Воронежской городской Думы о внесении изменений в бюджет городского округа город Воронеж.

3.4. После внесения изменений в бюджет городского округа город Воронеж Администрация (в лице структурного подразделения, к чьей компетенции относится реализация проекта) приступает к подготовке градостроительной документации и оформлению земельного участка (земельных участков). Сроки подготовки градостроительной документации и оформления земельного участка (земельных участков) определяются для каждого объекта индивидуально.

3.5. В течение 30 дней с момента завершения подготовки градостроительной документации и оформления земельного участка (земельных участков) Администрация в лице одного из структурных подразделений – заказчика городского округа город Воронеж, к чьей компетенции относится реализация проекта, подготавливает задание на определение подрядчика (исполнителя) на разработку ПСД.

3.6. Подрядчик (исполнитель) разрабатывает ПСД в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

3.7. В течение 10 дней после утверждения разработанной ПСД Администрация в лице уполномоченного органа извещает ТОС (уполномоченного представителя ТОС) о необходимости внесения добровольных пожертвований в бюджет городского округа город Воронеж в сумме, равной части стоимости строительно-монтажных работ, указанной в конкурсной заявке.

В случае наличия ранее разработанной и переданной в Администрацию ПСД, Администрация в лице уполномоченного органа в течение 10 дней с момента завершения подготовки градостроительной документации и оформления земельного участка (земельных участков) извещает ТОС (уполномоченного представителя ТОС) о необходимости внесения добровольных пожертвований в бюджет городского округа город Воронеж в сумме, равной части стоимости строительно-монтажных работ, указанной в конкурсной заявке.

В течение 30 дней с момента получения извещения ТОС перечисляет в бюджет городского округа город Воронеж добровольные пожертвования в сумме, равной части стоимости строительно-монтажных работ, указанной в конкурсной заявке.

В случае неперечисления средств в указанном объеме в установленный срок, Администрация вправе считать, что ТОС принял решение об отказе от участия в проекте.

3.8. В течение 30 дней после осуществления ТОС добровольных пожертвований, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения, Администрация в лице одного из структурных подразделений – заказчика городского округа город Воронеж, к чьей компетенции относится реализация проекта, подготавливает задание на определение подрядчика (исполнителя) на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9. Подрядчик (исполнитель) выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

4. Строительный контроль и приемка работ.

Приемка завершенного объекта

4.1. Строительный контроль, приемка работ, приемка завершенного объекта осуществляется Администрацией в лице соответствующего структурного подразделения.

4.2. ТОС (его уполномоченный представитель) вправе участвовать в контроле за ходом работ.

ТОС (его уполномоченный представитель) участвует в приемке завершенного объекта.

4.3. Администрация и уполномоченные представители информируют население о результатах процедуры приемки завершенного объекта.

4.4. Органы местного самоуправления городского округу город Воронеж после ввода вновь построенного объекта в эксплуатацию принимают его в муниципальную собственность и определяют специализированную организацию по его эксплуатации.

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

А.В.Гусев В.Ф.Ходырев